CAPÍTULO O1 – PLAN DE DESARROLLO DE PROYECTOS

| ### CUADRO DE REVISIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### REVISIÓN | ### DESCRIPCIÓN | ### FECHA |
| ### 00 | ### Creación del documento | ### 27/12/2024 |

| AUTORIZACIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| ELABORADO POR: Fecha : | REVISADO POR: Fecha : | APROBADO POR: Fecha : |

TABLA DE CONTENIDO

1.1 OBJETIVO Y ALCANCE

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PLAN

1.2.1 DESCRIÇIÓN DE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE

1.2.2 REQUISITOS TÉCNICOS Y LEGALES APLICABLES

1.3 CRONOGRAMA DEL PROYECTO

1.3.1 RECURSOS NECESARIOS

1.3.2 RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES

1.4 ENTREGABLES Y PUNTOS DE CONTROL DURANTE EL PROYECTO

1.5 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

1.1 OBJETIVO Y ALCANCE

Describir el proceso de planificación de los proyectos del área de Desarrollo Tecnológico e Innovación, desde la solicitud del servicio hecha por el cliente al área comercial y la reunión inicial, hasta la entrega final, asegurando la satisfacción del cliente y el cumplimiento de los requisitos técnicos y legales.

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PLAN

1.2.1 DESCRIÇIÓN DE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE

1.2.1.1 Recepción, revisión y registro de la solicitud del cliente

La recepción de solicitudes se gestiona a través del área comercial y puede recibirse de manera verbal o escrita. Una vez recibida, la solicitud se codifica conforme al procedimiento PG-007 “Manejo General de Comunicaciones Enviadas y Recibidas” y se confirma la recepción del cliente. En esta conformación se informa sobre el tiempo estimado para la emisión de la oferta comercial, el cual no debe exceder los cinco días hábiles. En casos donde no sea posible cumplir con este plazo (por el alcance o la cantidad de equipos involucrados), se notificará al cliente sobre la fecha esperada para la oferta.

Nota: Si la solicitud carece de información suficiente, se solicitará al cliente información complementaria para realizar un análisis de factibilidad adecuado.

1.2.1.2 Reunión inicial con el cliente

Tras la aprobación de la oferta por el cliente, se organiza una reunión inicial donde se recogen los detalles específicos del proyecto y se clarifican los objetivos, expectativas y alcance del servicio solicitado, este paso es crucial para:

- Establecer un entendimiento claro de las necesidades del cliente.

- Identificar las especificaciones técnicas, legales y de servicio.

- Documentar el alcance acordado, que se almacenará en la carpeta de proyectos de la “PLATAFORMA”

1.2.2 REQUISITOS TÉCNICOS Y LEGALES APLICABLES

1.2.2.1 Análisis de Factibilidad

Para proceder con el análisis de factibilidad, la solicitud de servicio se registra en el formato PGF-077 “Formato de Seguimiento a Ofertas”. El análisis de factibilidad se realiza por el Líder del área o el personal autorizado, considerando el plazo de cinco días hábiles para dar respuesta al cliente.

Consideraciones para el análisis de Factibilidad:

- La solicitud debe estar clara y completa

- Verificar que cuente con la información mínima requerida para evaluar la factibilidad.

- Revisar los archivos adjuntos proporcionados por el cliente.

Notas adicionales:

- La revisión y aprobación técnica de la factibilidad se realizan por medio de la herramienta o formato XXX, por el líder competente al producto o servicio que se desarrollará.

- La evidencia del análisis de factibilidad en SION podrá ser registrada por el Líder de área, el personal del área autorizado, por el asistente administrativo o el profesional comercial.

- El instructivo del uso del PGF-077 están detallados en los anexos 8 y 9 del procedimiento.

- Las solicitudes de servicios internos o de procesos específicos no requiere emisión de oferta y factibilidad, se gestiona a través de correo electrónico.

1.2.2.2 Realización y envío de la Oferta Técnico-Económica

Una vez aprobada la factibilidad, se procede a la elaboración de la oferta técnico-económica, siguiendo los lineamientos establecidos en el Anexo 6 “Información del contenido de las Ofertas”. La oferta debe cumplir con las siguientes condiciones:

- Codificación: La oferta se calificará de acuerdo al PG-007 para asegurar el manejo organizado de las comunicaciones enviadas.

- Ajustes según el tipo de proceso: Para casos especiales , como licitaciones públicas o servicios específicos, la estructura de la oferta se ajustará a los requerimientos del cliente y los requisitos del sistema de gestión.

1.3 CRONOGRAMA DEL PROYECTO

En esta fase, se elabora un cronograma detallado del proyecto, que incluye fechas clave y puntos de control para asegurar un seguimiento adecuado del progreso. Las fases generales del cronograma son:

- Inicio del Proyecto: Revisión de las necesidades y definición de requisitos específicos.

- Planeación y diagnóstico: Estimación de recursos y tiempos, elaboración del plan técnico.

- Desarrollo del Servicio: Ejecución de actividades técnicas y de ingeniería.

- Validación y Pruebas de campo: Evaluación y ajuste conforme a los resultados.

- Entrega final y Documentación: Consolidación de los resultados y cierre del Proyecto.

1.3.1 RECURSOS NECESARIOS

Se identifican los recursos necesarios para el proyecto, incluyendo personal, tecnología y presupuestos. Esto asegura que cada fase del proyecto cuente con la disponibilidad de los recursos requeridos.

Talento Humano: Personal capacitado según las necesidades del proyecto.

Recursos técnicos: Equipos y herramientas necesarias para el desarrollo del proyecto.

Asignación presupuestaria: Presupuesto estimado, calculado en función del alcance y las fases del proyecto.

1.3.2 RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES

Cada miembro del equipo se asigna a tareas específicas en función de su perfil y de su experiencia. Según sea el perfil serán las tareas asignadas, algunos de los perfiles que se pueden encontrar son:

Líder Desarrollo Tecnológico e Innovación: Responsable del seguimiento y comunicación

Desarrollador Tecnológico Experto

Desarrollador tecnológico y profesional en especialidades técnicas

Desarrollador tecnológico junior y profesional en especialidades técnicas junior

Estudiantes en práctica y pasantes.

1.4 ENTREGABLES Y PUNTOS DE CONTROL DURANTE EL PROYECTO

Se establecen entregables específicos y puntos de control a lo largo del proyecto para asegurar que cada fase cumpla con los estándares de calidad y se ajuste de manera óptima al cronograma.

Tipos de entregables: Documento de necesidades y especificaciones técnicas iniciales; Informe de progreso y resultado de pruebas, Informe final del proyecto, consolidados, validaciones del equipo técnico y del cliente.

1.5 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

PG-007 “Manejo General de Comunicaciones Enviadas y Recibidas”

PGF-077 “Formato de Seguimiento a Ofertas”

PG-026 “Comunicación”

PG-0XX “Procedimiento Para el Desarrollo de Proyectos de Productos y/o Servicios”