CAPÍTULO O2 – DISEÑO Y DESARROLLO

| CUADRO DE REVISIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| REVISIÓN | DESCRIPCIÓN | FECHA |
| 00 | Creación del Documento | 28/12/2024 |

| AUTORIZACIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| ELABORADO POR: Fecha : | REVISADO POR: Fecha : | APROBADO POR: Fecha : |

TABLA DE CONTENIDO

2.1 OBJETIVO Y ALCANCE

2.2 DESCRIPCIÓN

2.2.1 ETAPAS DEL DISEÑO Y DESARROLLO

2.3 RECURSOS NECESARIOS

2.4 RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

2.5 COMUNICACIÓN

2.6 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

2.1 OBJETIVO Y ALCANCE

Establecer un procedimiento claro y eficiente para la planificación y control del diseño y desarrollo de productos y servicios, con el fin de garantizar que cada proyecto cumpla con los estándares de calidad y se cumplan con las necesidades y expectativas del cliente.

2.2 DESCRIPCIÓN

2.2.1 ETAPAS DEL DISEÑO Y DESARROLLO

Cada etapa debe tener un cronograma claro. El plazo total estará basado en la complejidad y naturaleza del producto o servicio. El proceso de diseño y desarrollo se estructura en etapas secuenciales, cada una con objetivos y resultados específicos:

Planificación Inicial: Definición de los objetivos del proyecto, recopilación de la información clave y elaboración del cronograma preliminar.

La evidencia es el documento de planificación del proyecto de diseño y desarrollo, como anexo las actas de reunión si es el caso.

Investigación y análisis de los requisitos: Recopilación y análisis de los requisitos del cliente y del mercado, normativas aplicables y especificaciones técnicas.

La evidencia son las especificaciones detalladas del producto o servicio (puede ser un documento o una ficha técnica)

Diseño Conceptual: Generación y evaluación de conceptos de diseño iniciales que cumplan con los requisitos técnicos y del cliente. Se utiliza el formato Requisitos Generales del Anexo X “Matriz de Trazabilidad de Requisitos”

La evidencia son los bocetos y descripciones conceptuales.

Diseño Detallado: Desarrollo de planos, especificaciones detalladas y prototipos preliminares según los conceptos aprobados.

La evidencia es el documento de diseño técnico, diseño de ingeniería básica o aplicada, boceto del prototipo preliminar.

Verificación y Validación del Diseño:

- Revisión del Diseño: Realizada al finalizar el diseño detallado. Evaluación por parte del equipo para asegurar el cumplimiento de los requisitos y estándares de calidad.

- Verificación del Diseño: Comparación del diseño final contra los requisitos técnicos. Se identifican y corrigen las discrepancias mediante pruebas de campo, pruebas controladas o simulaciones.

- Validación del Diseño: Proceso de prueba en condiciones reales para garantizar que el diseño cumple con las expectativas del cliente y los requisitos de uso.

La evidencia es el informe de verificación y corrección de desviaciones, informe de validación y aprobación para producción e implementación.

Control de Cambios: Cualquier cambio es gestionado a través del procedimiento establecido de Gestión de Cambios, siguiendo los siguientes pasos descritos de forma general:

- Solicitud de Cambio: Documentación de cualquier cambio solicitado por el cliente o derivado de pruebas adicionales.

- Evaluación del Impacto: Análisis de impacto en el diseño, presupuesto y cronograma.

- Aprobación de los Cambios: El cambio es evaluado y aprobado por el Gerente del Proyecto y el Coordinador de Calidad.

- Implementación de los Cambios: Los cambios aprobados se integran en el diseño y se actualizan los documentos relevantes.

Aprobación del Diseño Final: El Líder de área correspondiente, presenta los resultados de la validación y verifica el cumplimiento de todos los estándares y requisitos. La aprobación final será firmada por el Gerente o Responsable del Proyecto.

2.3 RECURSOS

Personal, equipos de investigación, software de diseño y simulación, materiales, y presupuesto asignado.

2.4 COMUNICACIÓN

Actualizar periódicamente la matriz de comunicación, detallando el qué, quién, a quién, cómo y con qué frecuencia. Utilizando como canales el correo electrónico y las reuniones formales o informales.

Se mantiene como información documentada la matriz de trazabilidad y requisitos, la matriz de comunicación actualizada, los entregables parciales o finales y los registros (actas de reunión y correos electrónicos) de cada comunicación realizada.

2.5 RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

Gerente de proyecto: Responsable de la planificación general del diseño y desarrollo, asignación de recursos y cumplimiento de plazos.

Equipo de Investigación y Desarrollo: Encargado de la creación de conceptos, diseño detallado y realización de pruebas de verificación y validación.

Líder de Área: Verifica que se cumplan con los estándares de calidad en cada etapa y gestiona la aprobación final.

Cliente o representante del cliente: Proporciona los requisitos iniciales y participa en la aprobación final.

2.6 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

Anexo X “Matriz de Trazabilidad de Requisitos”

Matriz Gestión de Cambios

PG-0XX “Procedimiento Para el Desarrollo de Proyectos de Productos y/o Servicios”