CAPÍTULO 3. PROCEDIMIENTO REVISIÓN DE REQUISITOS Y TRAZABILIDAD DEL DISEÑO

| CUADRO DE REVISIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| REVISIÓN | DESCRIPCIÓN | FECHA |
| 00 | Creación del Documento | 28/12/2024 |

| AUTORIZACIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| ELABORADO POR: Fecha : | REVISADO POR: Fecha : | APROBADO POR: Fecha : |

TABLA DE CONTENIDO

3.1 OBJETIVO Y ALCANCE

3.2 RESPONSABLES

3.3 GENERALIDADES

3.4 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

3.4.1 IDENTIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS

3.4.2 MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

3.4.3 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS DE DISEÑO

3.5 CONTROL DE CAMBIOS

3.6 COMUNICACIÓN

3.7 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

3.1 OBJETIVO Y ALCANCE

Establecer un proceso estructurado para la revisión y trazabilidad de los requisitos de diseño, asegurando que todas las especificaciones técnicas y funcionales se alineen con las necesidades del cliente y los estándares de calidad del proyecto.

Este procedimiento aplica a todos los proyectos en la fase de diseño de la Corporación, y está dirigido a los equipos de desarrollo, ingeniería, control de calidad, dirección y cualquier otro departamento involucrado en la creación y aprobación de proyectos de Desarrollo Tecnológico e Innovación.

3.2 RESPONSABLES

Gerente de proyecto: Responsable de la planificación general del diseño y desarrollo, asignación de recursos y cumplimiento de plazos.

Equipo de Investigación y Desarrollo: Encargado de la creación de conceptos, diseño detallado y realización de pruebas de verificación y validación.

Líder de Área: Verifica que se cumplan con los estándares de calidad en cada etapa y gestiona la aprobación final.

Cliente o representante del cliente: Proporciona los requisitos iniciales y participa en la aprobación final.

3.3 GENERALIDADES

La matriz de trazabilidad es la hoja de trabajo que contiene los requisitos y todos los posibles escenarios de prueba, casos y su estado actual, es decir si se han aprobado o no. Se recomienda una matriz de trazabilidad bidireccional ya que garantiza que todos los requisitos estén cubiertos y analiza el impacto de un cambio en los requisitos afectados por un posible defecto o cambio en el producto/proyecto de trabajo y viceversa.

La matriz de trazabilidad se basa en la metodología del Project Management Institute (PMI). Una ventaja de utilizar una matriz de trazabilidad es la visión integral del proyecto y ayuda a evitar la falta de cumplimiento de los requisitos y el control/gestión de los cambios.

3.4 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

3.4.1 Identificación y Documentación de Requisitos

Se documentan los requisitos del cliente ( Físicos y funcionales) y los requisitos técnicos propios del tipo de proyecto en una matriz de correlación, en donde se establece la relación entre las dos partes y se determina si la relación es fuerte, moderada o baja. Cada requisito debe ser detallado, esto asegura que todas las necesidades del cliente estén reflejadas con las especificaciones técnicas adecuadas. Bajo este análisis de compatibilidad entre requisitos se inicia a trabajar.

3.4.2 Matriz de Trazabilidad de Requisitos

Se inicia llenado el formato de revisión de los requisitos evaluados en el punto anterior. Se le asigna a cada requisito un numeral con el fin de caracterizarlo. Se categoriza cada requisito (materiales, ingeniería, funcionalidad, característica visual, etc.), se le asigna una prioridad (alta, moderada o baja). Cada requisito tiene un factor de riesgo asociado (Descripción cualitativa) y este debe registrarse como siguiente paso en el formato, al igual que el origen del requisito (fuente), y el estado actual del requisito que puede ser sin iniciar, abierto, en proceso o finalizado.

La verificación es la descripción de los objetivos cumplidos con el requisito y se finaliza el formato diligenciando los entregables o las evidencias por requisito y las observaciones o hallazgos puntuales que podrían considerarse más adelante.

3.4.3 Revisión de los requisitos de Diseño

- Revisión inicial para verificar que el diseño propuesto cumpla con los requisitos del cliente. Cualquier observación o ajuste necesario se documenta en el formato Excel.

- Verificación: Se detalla la propuesta técnica preliminar y las especificaciones con base en estudios, bibliografía pertinente y pruebas técnicas, para asegurar que el diseño propuesto cumple con todos los requisitos del cliente.

- Validación: Se realizan pruebas controladas del diseño en campo o en las instalaciones del cliente si ese es el caso, para asegurarse que el proyecto cumple con los requerimientos operativos y los requisitos del cliente.

- Aprobación final: Una vez que el diseño es validado, se documenta el estado de aprobación y se formaliza la aceptación del diseño para la entrega, instalación y puesta en operación.

3.5 CONTROL DE CAMBIOS

Si se identifica la necesidad de un cambio, se completa la solicitud siguiendo el procedimiento de la Gestión de Cambios ya establecida en la Corporación. Como lo sugiere el procedimiento, se requiere la aprobación formal antes de la implementación del cambio, y todos los procesos afectados deben ser actualizados y mantenerse como información documentada conforme al cambio aprobado y siguiendo el cumplimiento del apartado 8.3.6 Cambios del Diseño y Desarrollo de la NTC/ISO 9001:2015.

3.6 COMUNICACIÓN

Se establece una matriz de comunicación donde se especifica:

- Qué información se comunica en cada etapa(requisitos, cambios, avances, revisiones, etc.).

- Quién es el responsable de comunicar en cada etapa o cada actividad.

- A quién se dirige la comunicación (interno: equipo de desarrollo, director del proyecto, área comercial; Externo: Clientes , proveedores).

- El canal de comunicación (correo electrónico, reuniones)

- La frecuencia de la comunicación

- La documentación de respaldo e información documentada(actas de reunión, reportes de verificación, matrices de requisitos, etc.)

3.7 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Anexo X “Matriz de Trazabilidad de Requisitos”

Matriz Gestión de Cambios

Para la elaboración de la matriz:

- Etapa 1:

requisito del cliente vs. requisitos técnicos

identificar y documentar todos los requisitos del proyecto, estos  incluyen los requisitos del cliente (físicos y funcionales) los requisito técnicos (SELECCIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y RECURSOS, PROCESOS DE INGENIERÍA)

Relación entre los requerimientos del cliente y los requerimientos técnicos:  alta, moderada o baja

- Etapa 2:

matriz de trazabilidad de requerimientos

categoría: materiales, ingeniería, funcional, física

Prioridad: alta. moderada, baja

Riesgo asociado: Ya sea por la capacidad de la corporación para asumir la responsabilidad, o si tiene que ver con algún cumplimiento o adaptación a normativa o legislación vigente, o por que es dificil de conseguir llámese materia prima o recursos, el riesgo del incumplimiento de plazos, es una descripción cualitativa de los riesgos asociados

Fuente: describir si es del estudio de factibilidad, de la reunión del cliente, de los requisitos legales aplicables o de el estudio de ingeniería básica/especializada  aplicada.

Estado: SIn iniciar, abierto, en proceso, finalizado,

Verificación: si se cumple con los objetivos iniciales del proyecto, describir con cuales en específico

Entregables: son las evidencias

registros: son los formatos usados para estos procesos

Observaciones, hallazgos y lecciones aprendidas

- Etapa 3:

REVISIÓN

Etapa:

Revisión inicial de requisitos de diseño: Comprender claramente las expectativas del cliente y los requerimientos funcionales para evitar ambigüedades.

se revisa el diseño para asegurar que se cumplan los objetivos del proyecto y que todos los requisitos esten alineados, se llevan a cabo reuniones de control donde se hacen hacen los ajustes según sea necesario.

Objetivo: Asegurar que el diseño cumpla con los requisitos iniciales.

Verificación: Crear los bocetos preliminares y definir la visión general del proyecto antes de proceder a un diseño detallado.

se evalúan las especificaciones técnicas a través de simulaciones, análisis de datos y pruebas técnicas. este proceso asegura que el diseño funcione como se espera bajo condiciones controladas.

Objetivo: Confirmar que el diseño cumpla con las especificaciones técnicas

Validación: se desarrolla el diseño con las especificaciones detalladas para que el equipo de validación tenga toda la información técnica.

se valida el diseño, sometiendo a pruebas, verificando que cumple con los objetivos y está listo para ser aprobado.

Se realizan pruebas en campo o en las instalaciones del cliente si existe la posibilidad,para garantizar que el diseño satisface las necesidades operativas y del cliente.

Objetivo: Asegurar que el diseño satisface las necesidades y expectativas del cliente.

Aprobación final: Formalizar la aceptación del diseño por parte de las partes interesadas, dando a las faese posteriores de producción.

Una vez que el diseño ha sido revisado, verificado y validado, se obtiene la aprobación final de las partes interesadas para poder proceder a la entrega e implementación productiva.

Objetivo: Obtener la aprobación formal del diseño por parte de las partes interesadas

Actividades:

Reuniones de control inicial

Reuniones de avances del diseño

pruebas de cumplimiento técnico

Análisis de datos

Pruebas piloto en campo

Documentación de validación

Aprobación final del diseño

Frecuencia: se establece que la actividad se debe hacer mín 5 veces, entonces acá se registra el número de veces que se realizó esta actividad (en teoría minimo 1 vez, máximo 5 veces)

Responsable: se coloca el responsable o responsables de la actividad

Estado:

No iniciado: La actividad aún no ha comenzado

En proceso: La actividad está actualmente en curso

Finalizado: la actividad ha sido completada

Finalmente observaciones:  hallazgos y lecciones aprendidas y seguimiento a cambios no trascendentales.

Control de Cambios: (Como proceso transversal al procedimiento de  REVISIÓN DE REQUISITOS Y TRAZABILIDAD DEL DISEÑO)

acá se registra que que fase se realizo el cambio, si es un cambio de grandes proporciones despues de ya aprobada la solicitud de servicio desde el area comercial y el cambio compromete objetivos o funciones fundamentales se requiere al formato de gestión de cambios y se registra en el aplicativo SION, si es un cambio sencillo y no es trascendental se maneja como solicitud verbal y la información documentada son las actas de reunión y el seguimiento es sobre el avance del proyecto.

Este es el proceso a seguir con los cambios:

-Solicitud de cambios: se puede presentar  en cualquier fase del diseño, se refiere a registrar la solicitud, definir quín, como y cuando se solicita el cambio.

-Evaluación del impacto de los cambios: se puede presentar en cualquier fase del proyecto, se refiere a evaluar el impacto en tiempo, costo y retraso en los demás requisitos (cada vez que se solicite)

-Aprobación y comunicación de los cambios:  cualquier fase del proyecto, se refiere a obtener la aprobación formal y comunicar a todas las partes interesadas.

-Documentación de los cambios: después de la aprobación, se refiere a actualizar los documentos y planos de diseño conforme al cambio aprobado.

Comunicación (Como proceso transversal al procedimiento de  REVISIÓN DE REQUISITOS Y TRAZABILIDAD DEL DISEÑO)

| ¿Qué se comunica? | ¿Quién comunica? | A quién se comunica |  |  |  |  |  |  | Cómo se comunica | ¿Con qué frecuencia? | Información Documentada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Interno |  |  |  | Externo |  |  |  |  |  |
|  |  | Director del proyecto | Equipo de Desarrollo | Área comercial | Profesional de Talento Humano | Clientes | Proveedores |  |  |  |  |
| Requisitos | Responsable de cada fase | X | X |  |  | X |  |  | Correo electrónico, reuniones | Al inicio de cada fase o cuando se requiera | Matriz de requisitos, actas de reunión, correo electrónicos |
| Cambios | Responsable de control de cambios | X |  |  |  | X | X |  | Correo electrónico, reuniones | Cuando ocurra el cambio | Reportes de verificación, actas de reunión, correo electrónicos |
| Avances | Líder del proyecto | X | X |  |  |  |  |  | Correo electrónico, reuniones | Semanal | Actas de reunión, correo electrónicos |
| Revisiones | Responsable de cada fase | X | X |  |  | X |  |  | Correo electrónico, reuniones | Al término de cada fase | Entregables de revisión, actas de reunión, correo electrónicos |
| Actualizaciones del estado de diseño | Responsable del diseño | X |  |  |  | X |  |  | Correo electrónico, reuniones | Mesual | Entregables de avances, actas de reunión, correo electrónicos |