PG- 030	GESTIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS

| ### CUADRO DE REVISIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### REVISIÓN | ### DESCRIPCIÓN | ### FECHA |
| ### 00 | ### Elaboración del Procedimiento – No Conformidad Auditoria ONAC | ### 15/08/2012 |
| ### 01 | ### Revisión general del SGC – Revisión a todo el documento | ### 10/12/2012 |
| ### 02 | ### Revisión general del documento - Definir periodo máximo de apertura para una acción preventiva o correctiva – No Conformidad Auditoria ONAC | ### 31/10/2013 |
| ### 03 | ### Revisión general del SGC – Revisión a todo el documento | ### 16/05/2014 |
| ### 04 | ### Revisión y ajuste del seguimiento a las acciones y proceso de análisis. | ### 18/08/2015 |
| ### 05 | ### Ajustar la descripción de la metodología para el análisis de causas | ### 10/06/2016 |
| ### 06 | ### Revisión general del documento con el fin de ajustar a los requisitos del Decreto 1072 de 2015 y alinearlo al SG-SST. | ### 27/06/2017 |
| ### 07 | ### Inclusión de nota aclaratoria en el numeral 30.3.3, con el fin de que el análisis de la situación para las acciones correctivas se extienda a todos los procesos que apliquen. | ### 27/07/2018 |
| ### 08 | ### Actualización general del documento – Se ajustan los nombres de los cargos y el numeral 30.3.6 | ### 2019/01/30 |
| ### 09 | ### Actualización del numeral 30.3.6, con el fin de definir dónde se debería concluir si requieren actualizar los riesgos/oportunidades, o realizar cambios en el sistema de gestión. ### Actualización del logo corporativo en el encabezado del documento | ### 2020/04/15 |
| ### 09 | ### RATIFICADO - Revisión periódica del documento (Acta-182-22) | ### 2022/06/17 |
| ### 10 | ### Inclusión en el numeral 30.3.3 de una nota aclaratoria sobre los aspectos a tener en cuenta en el análisis de causas cuando se realiza lluvia de ideas. (Acta-118-24) | ### 2024/03/21 |
| ### 10 | ### RATIFICADO - Revisión periódica del documento (Acta-429-24) | ### 2024/10/11 |

TABLA DE CONTENIDO

30.1 OBJETIVO Y ALCANCE

30.2 RESPONSABLES

30.3 DOCUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

30.4 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

## 30.1 OBJETIVO Y ALCANCE

Gestionar de manera eficiente las acciones correctivas necesarias que contribuyan a eliminar las No conformidades tanto en las actividades técnicas como administrativas de la Corporación y aquellas relacionadas con el Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Sistema de Gestión ambiental.

Este procedimiento aplica a todas las áreas y procesos de la Corporación.

30.2 RESPONSABLES

Director, Líderes de Área

30.3 DOCUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Cuando el análisis de una desviación al Sistema de Gestión Calidad, SG-SST o al SGA evidencie la necesidad de realizar una acción correctiva se debe seguir la siguiente metodología: - Conformar Equipo de Trabajo: El director y/o el líder Sistemas Integrados son los encargados de seleccionar el personal y crear el equipo que trabajará en el análisis de la situación. - Recopilación de Datos: El análisis de una desviación a los sistemas de gestión se inicia con la recopilación de los datos e información asociada a la misma. - Análisis de la Situación: Con el fin de identificar los factores que incidieron en la situación presentada, se realiza una lluvia de ideas por parte del equipo de trabajo que se consolida en el siguiente formato: ANÁLISIS DE CAUSA RAIZ. Fuente; Aplica; ¿Por qué? (Causa primaria); ¿Por qué? (Causa secundaria); ¿Por qué? (Causa raíz). SI; NO. Mano de obra. Métodos de trabajo. Máquinas/ Herramientas/Tecnologías. Medio ambiente. Nota 1: El análisis de la situación propuesta, se debe extender a todos los procesos que sean aplicables o cuando el análisis de causas lo indique, con el fin de mantener todos los procesos y procedimientos actualizados dentro del SG. Nota 2: Dentro de la lluvia de ideas se tienen en cuenta factores tales como personal, equipos, procedimientos o documentos del sistema, entre otros. - Definir Acciones: Se deben definir las acciones que se van a seguir con el fin de eliminar la causa raíz de la situación presentada. Cada acción debe ir acompañada del responsable, fecha de cumplimiento y recursos (si se requiere). Estas situaciones se deben documentar en el módulo “PGF-003 Queja, No Conformidad y/o Trabajo No Conforme” del aplicativo SION. Nota 1: Si durante la planificación de las acciones se identifican riesgos y oportunidades de mejora, éstos deberán ser actualizados. Nota 2: Para las Acciones relacionadas con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo se deben identificar los peligros y valorar los riesgos asociados a las acciones propuestas. - Seguimiento y cierre: Una vez implementadas las acciones, el Área de Sistemas Integrados con el apoyo de los respectivos Líderes de área son los responsables de realizar el seguimiento de las acciones propuestas. Esta actividad se debe realizar en lo posible de manera trimestral. Si las acciones correctivas no fueron eficaces, se debe convocar nuevamente al equipo de trabajo y proponer nuevamente acciones que eliminen la no conformidad. Si las acciones correctivas fueron eficaces, se da por terminado el procedimiento, se almacenan los documentos diligenciados y se difunden a los niveles pertinentes de la Corporación. Nota 1: La evaluación de la eficacia se registrará en el campo de observaciones del módulo “PGF-003 Queja, No Conformidad y/o Trabajo No Conforme” del aplicativo SION al momento del cierre del proceso. Nota 2: Cuando las acciones relacionadas con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo afecten los niveles de riesgo (incremento o disminución), se debe actualizar el documento Anexo 05 “Matriz de Riesgos”. - Si se considera necesario, las conclusiones de la reunión se consignan en el PGF-043 “Acta de Reuniones” o únicamente se deja registro en el campo de observaciones del módulo “PGF-003 Queja, No Conformidad y/o Trabajo No Conforme” del aplicativo SION, donde se deberá concluir si se requiere actualizar los riesgos o hacer cambios en el sistema de gestión y de igual manera se deberá concluir sobre la eficacia de las acciones como se mencionó en el paso anterior. Nota 1: En lo posible, todas las correcciones y acciones correctivas propuestas deben ser ejecutadas dentro de las fechas establecidas en el plan de acciones. Para aquellos casos en los cuales surja algún imprevisto y la fecha planteada deba ser modificada se deberá convocar una reunión con los funcionarios involucrados en la acción, documentar el respectivo seguimiento y establecer la nueva fecha de finalización.

30.4 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

Módulo “PGF-003 Queja, No Conformidad y/o Trabajo No Conforme” del aplicativo SION

Anexo 05 	“Matriz de Riesgos” – SG-SST

Decreto 1072 de 2015 del Ministerio de Trabajo. Establece en libro 2 parte 2 título 4 capítulo 6, los lineamientos para el

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y define los aspectos para las Acciones Preventivas y Correctivas de acuerdo con el numeral, 2.2.4.6.33 y 2.2.4.6.34.