PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha Por | Revisada Por | Aprobada Por | Fecha | Motivo |

Versión. No. 1.0.0

Fecha: 1 de marzo del 2022

| TÍTULO DEL PROYECTO | SIGLAS DEL PROYECTO |
| --- | --- |

| TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO: TIPOS DE ESTIMACIÓN A UTILIZAR EN EL PROYECTO CON INDICACIÓN DEL MODO DE FORMULACIÓN Y LOS NIVELES DE PRECISIÓN DE CADA TIPO. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO DE ESTIMACIÓN (ESPECIFICAR LOS TIPOS DE ESTIMACIÓN A USAR EN EL PROYECTO, EJM. ORDEN DE MAGNITUD, PRESUPUESTO, DEFINITIVA) |  |  | MODO DE FORMULACIÓN (ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO DE FORMULACIÓN DEL ESTIMADO INDICANDO EL PORQUÉ, QUIÉN, CÓMO, Y CUANDO) |  | NIVEL DE PRECISIÓN (ESPECIFICAR EL NIVEL DE PRECISIÓN DEL ESTIMADO, EJM. - 15% +25%) |
| Orden de Magnitud |  |  | Formulación por Analogía |  | - 25% al +75% |
| Presupuesto |  |  | Bottom up |  | -15% al +25% |
| Definitivo |  |  | Bottom up |  | -5% al +10% |
| UNIDADES DE MEDIDA: UNIDADES DE MEDIDA A UTILIZAR, PARA ESTIMAR Y TRABAJAR CADA TIPO DE RECURSO. |  |  |  |  |  |
| TIPO DE RECURSO |  |  | UNIDADES DE MEDIDA |  |  |
| Recurso Personal |  |  | Costo / hora |  |  |
| Recurso Material o Consumible |  |  | Unidades |  |  |
| Recurso Máquina o no Consumibles |  |  | Unidades |  |  |
| UMBRALES DE CONTROL |  |  |  |  |  |
| ALCANCE: PROYECTO/FASE/ENTREGABLE (ESPECIFICAR SI EL UMBRAL DE CONTROL APLICA A TODO EL PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO DE ENTREGABLES O UNA ACTIVIDAD |  | VARIACIÓN PERMITIDA (VARIACIÓN PERMITIDA PARA EL ALCANCE ESPECIFICADO, EXPRESADA EN VALORES ABSOLUTOS, EJM $, O VALORES RELATIVOS EJM % ) |  | ACCIÓN A TOMAR SI VARIACIÓN EXCEDE LO PERMITIDO (ACCIÓN A TOMAR EJM. MONITOREAR RESULTADOS, ANALIZAR VARIACIONES, O AUDITORIA PROFUNDA DE LA VARIACIÓN) |  |
| Proyecto Completo |  | +/- 5% costo planificado |  | Investigar variación para tomar acción correctiva |  |
| REGLAS PARA LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO |  |  |  |  |  |
| ALCANCE: PROYECTO/FASE/ENTREGABLE (ESPECIFICAR SI EL MÉTODO DE MEDICIÓN APLICA A TODO EL PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO DE ENTREGABLES O UN ENTREGABLE ESPECÍFICO). |  | MÉTODO DE MEDICIÓN (ESPECIFICAR EL MÉTODO DE MEDICIÓN QUE SE USARÁ PARA CALCULAR EL VALOR GANADO DE LOS ENTREGABLES ESPECIFICADOS). |  | MODO DE MEDICIÓN (ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO DE MEDICIÓN, INDICANDO EL QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE). |  |
| Proyecto Completo |  | Valor Acumulado – Curva S |  | Reporte de Performance Semanal del Proyecto. |  |
| ENLACES CON LOS PROCEDIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN: ESPECIFICAR DE QUÉ FORMA SE RELACIONA EL PLAN DE GESTIÓN CON PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES O SUBSECUENTES. |  |  |  |  |  |
| FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS QUE SE UTILIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN DE PROYECTOS. |  |  |  |  |  |
| FORMATO DE GESTIÓN DE COSTOS | DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ |  |  |  |  |
| Plan de Gestión de Costos | Documento que informa la planificación para la gestión del costo del proyecto. |  |  |  |  |
| Línea Base del Costo | Línea base del costo del proyecto, sin incluir las reservas de contingencia |  |  |  |  |
| Costeo del Proyecto | Este informe detalla los costos a nivel de las actividades de cada entregable, según el tipo de recurso que participe. |  |  |  |  |
| Presupuesto por Fase y Entregable | El formato de Presupuesto por Fase y Entregable informa los costos del proyecto, divididos por Fases, y cada fase dividido en entregables. |  |  |  |  |
| Presupuesto por Fase y por Tipo de Recurso | El formato de Presupuesto por Fase y por Tipo de Recurso informe los costos del proyecto divididos por fases, y cada fase en los 3 tipos de recursos (personal, materiales, maquinaria). |  |  |  |  |
| Presupuesto por Semana | El formato Presupuesto por Semana informa los costes del proyecto por semana y los costes acumulados por semana.. |  |  |  |  |
| Presupuesto en el Tiempo (Curva S) | El formato Presupuesto en el Tiempo (Curva S) muestra la gráfica del valor ganado del proyecto en un periodo de tiempo. |  |  |  |  |
| DETALLES ADICIONALES DE LA GESTIÓN DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DE ALGUNOS DETALLES ADICIONALES SOBRE LA GESTIÓN DE COSTOS. |  |  |  |  |  |
| SELECCIÓN DEL FINANCIAMIENTO: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA SELECCIÓN DEL FINANCIAMIENTO. |  |  |  |  |  |
| No se recurrirá a fuentes de financiación externas. |  |  |  |  |  |
| FLUCTUACIONES EN LOS TIPOS DE CAMBIO: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO EMPLEADO PARA TENER EN CUENTA LAS FLUCTUACIONES EN LOS TIPOS DE CAMBIO. |  |  |  |  |  |
| No se considera para este proyecto. |  |  |  |  |  |
| REGISTRO DE LOS COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA PARA EL REGISTRO DE LOS COSTOS DEL PROYECTO. |  |  |  |  |  |
| Los costos durante la Gestión del Proyecto serán registrados y administrados mediante MS Project, por el Director de Proyecto. |  |  |  |  |  |