PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD

| Código de Versión | Fecha Documento | Motivo Cambio | Autor | Revisada Por | Aprobada Por |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Versión. No. 1.0.0

Fecha: 1 de marzo del 2022

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

| POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA INTENCIÓN DE DIRECCIÓN QUE FORMALMENTE TIENE EL EQUIPO DE PROYECTO CON RELACIÓN A LA CALIDAD DEL PROYECTO. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| El desarrollo del proyecto se realizará de acuerdo a las actividades definidas en el plan de dirección de proyecto. Antes de hacer control de calidad, se hará aseguramiento de los procesos para evitar fallas en los entregables y minimizar la correcciones y reprocesos en las etapas finales del proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |
| LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LOS FACTORES DE CALIDAD RELEVANTES PARA EL PRODUCTO DEL PROYECTO Y PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO. PARA CADA FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE DEFINIR LOS OBJETIVOS DE CALIDAD, LAS MÉTRICAS A UTILIZAR, Y LAS FRECUENCIAS DE MEDICIÓN Y DE REPORTE. |  |  |  |  |  |  |  |
| FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE | OBJETIVO DE CALIDAD |  | MÉTRICA A UTILIZAR |  | FRECUENCIA Y MOMENTO DE MEDICIÓN |  | FRECUENCIA Y MOMENTO DE REPORTE |
| Perfomance del Proyecto | SPI >= 0.95 |  | SPI= Schedule Perfomance Index Acumulado |  | • Frecuencia, semanal • Medición, viernes en la mañana |  | • Frecuencia semanal • Reporte, viernes en la tarde |
| PLAN DE MEJORA DE PROCESOS: ESPECIFICAR LOS PASOS PARA ANALIZAR PROCESOS, LOS CUALES FACILITARÁN LA IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES QUE GENERAN DESPERDICIO O QUE NO AGREGAN VALOR. |  |  |  |  |  |  |  |
| La mejora a los procesos conlleva un conjunto de actividades que se desarrollaran durante toda la ejecución del proyecto, con el objetivo de volver más efectivo los procedimientos, reuniones, resultados o cualquier actividad en donde el factor humano y tecnológico están involucrados. Al identificar un procedimiento, reunión, resultado o cualquier actividad susceptible de ser más efectiva en pro del alcance de los objetivos del contrato, se seguirán los siguientes pasos: 1. Delimitar el proceso involucrado 2. Determinar la oportunidad de mejora 3. Tomar información sobre el proceso 4. Analizar la información levantada 5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso 6. Aplicar las acciones correctivas 7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas 8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso 9. Informar a las personas necesarias que se ven afectadas por el uso del proceso basados en la matriz de comunicaciones, con el fin de ser divulgado correctamente. |  |  |  |  |  |  |  |
| MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD: ESPECIFICAR PARA CADA PAQUETE DE TRABAJO SI EXISTE UN ESTÁNDAR O NORMA DE CALIDAD APLICABLE A SU ELABORACIÓN. ANALIZAR LA CAPACIDAD DEL PROCESO QUE GENERARÁ CADA ENTREGABLE Y DISEÑAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y DE CONTROL QUE ASEGURARÁN LA OBTENCIÓN DE ENTREGABLES CON EL NIVEL DE CALIDAD REQUERIDO (VER MATRIZ ADJUNTA). |  |  |  |  |  |  |  |
| PAQUETE DE TRABAJO |  | ESTÁNDAR O NORMA DE CALIDAD APLICABLE |  | ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN |  | ACTIVIDADES DE CONTROL |  |
| 1.4 Cierre del Proyecto |  | Pmbok V.6 |  | Obtención de aprobaciones parciales por parte del cliente. Verificación periódica del alcance y la la matriz de trazabilidad de requerimiento |  | Aprobación por Sponsor |  |
| Informe Mensuales |  | - |  | Verificación del contenido mínimo planificado versus el informe a presentar |  | Aprobación supervisores del cliente |  |
| Informe Final |  | - |  | Verificación del contenido mínimo planificado versus el informe a presentar |  | Aprobación por Sponsor |  |
| ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR LOS ROLES QUE SERÁN NECESARIOS EN EL EQUIPO DE PROYECTO PARA DESARROLLAR LOS ENTREGABLES Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. PARA CADA ROL ESPECIFICAR: OBJETIVOS, FUNCIONES, NIVELES DE AUTORIDAD, A QUIEN REPORTA, A QUIEN SUPERVISA, REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, Y EXPERIENCIA PARA DESEMPEÑAR EL ROL |  |  |  |  |  |  |  |
| ROL No. 1 : SPONSOR |  | Objetivos del rol: Responsable ejecutivo y final por la calidad del proyecto |  |  |  |  |  |
|  |  | Funciones del rol: Revisar, aprobar, y tomar acciones correctivas para mejorar la calidad |  |  |  |  |  |
|  |  | Niveles de autoridad: Aplicar a discreción los recursos de la organización para el proyecto, renegociar contratos |  |  |  |  |  |
|  |  | Reporta a: Directorio |  |  |  |  |  |
|  |  | Supervisa a: Project Manager |  |  |  |  |  |
|  |  | Requisitos de conocimientos: Project Management y Gestión en General |  |  |  |  |  |
|  |  | Requisitos de habilidades: Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de Conflictos |  |  |  |  |  |
|  |  | Requisitos de experiencia: más de 10 años de experiencia en el ramo |  |  |  |  |  |
| ROL No. 2 : PROJECT MANAGER |  | Objetivos del rol: Gestionar operativamente la calidad |  |  |  |  |  |
|  |  | Funciones del rol: Revisar estándares, revisar entregables, aceptar entregables o disponer su reproceso, deliberar para generar acciones correctivas, aplicar acciones correctivas |  |  |  |  |  |
|  |  | Niveles de autoridad: Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto |  |  |  |  |  |
|  |  | Reporta a: Sponsor |  |  |  |  |  |
|  |  | Supervisa a: Equipo de Proyecto |  |  |  |  |  |
|  |  | Requisitos de conocimientos: Gestión de Proyectos |  |  |  |  |  |
|  |  | Requisitos de habilidades: Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de Conflictos |  |  |  |  |  |
|  |  | Requisitos de experiencia: 3 años de experiencia en el cargo |  |  |  |  |  |
| ROL No. 3: COORDINADOR TÉCNICO DEL PROYECTO |  | Objetivos del rol: Asegurar que los entregables se desarrollen dentro de los parámetros de calidad requerida y según estándares |  |  |  |  |  |
|  |  | Funciones del rol: Verificar alcance y calidad de los entregables |  |  |  |  |  |
|  |  | Niveles de autoridad: Aplicar los recursos que se le han asignado |  |  |  |  |  |
|  |  | Reporta a: Project Manager |  |  |  |  |  |
|  |  | Supervisa a: Equipo del Proyecto |  |  |  |  |  |
|  |  | Requisitos de conocimientos: Gestión de Proyectos y las especialidades que le tocan según sus entregables asignados |  |  |  |  |  |
|  |  | Requisitos de habilidades: Específicas según los entregables |  |  |  |  |  |
|  |  | Requisitos de experiencia: Específicas según los entregables |  |  |  |  |  |
| ROL No. 4: MIEMBROS DEL EQUIPO DE PROYECTO |  | Objetivos del rol: Elaborar los entregables con la calidad requerida y según estándares |  |  |  |  |  |
|  |  | Funciones del rol: Elaborar los entregables |  |  |  |  |  |
|  |  | Niveles de autoridad: Aplicar los recursos que se le han asignado |  |  |  |  |  |
|  |  | Reporta a: Project Manager |  |  |  |  |  |
|  |  | Supervisa a: |  |  |  |  |  |
|  |  | Requisitos de conocimientos: Gestión de Proyectos y las especialidades que le tocan según sus entregables asignados |  |  |  |  |  |
|  |  | Requisitos de habilidades: Específicas según los entregables |  |  |  |  |  |
|  |  | Requisitos de experiencia: Específicas según los entregables |  |  |  |  |  |
| ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR EL ORGANIGRAMA DEL PROYECTO INDICANDO CLARAMENTE DONDE ESTARÁN SITUADOS LOS ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD |  |  |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD: ESPECIFICAR QUE DOCUMENTOS NORMATIVOS REGIRÁN LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD |  |  |  |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTOS |  | 1. Para Auditorias de Procesos |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Para Reuniones de Aseguramiento de Calidad |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Para Resolución de Problemas |  |  |  |  |  |
| PLANTILLAS |  | 1. Métricas |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Plan de Gestión de Calidad |  |  |  |  |  |
| FORMATOS |  | 1. Métricas |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Línea Base de Calidad |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Plan de Gestión de Calidad |  |  |  |  |  |
| CHECKLISTS |  | 1. De Métricas |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. De Auditorias |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. De Acciones Correctivas |  |  |  |  |  |
| PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR EL ENFOQUE PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INDICANDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ, Y PORQUÉ |  |  |  |  |  |  |  |
| ENFOQUE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD |  | Se llevarán a cabo la creación de diferentes plantillas en Excel que facilitarán la producción de los entregables y la reducción de los errores durante la ejecución de las actividades de cada paquete. Todos estos documentos generados, serán divulgados a cada miembro del equipo que está involucrado en la producción de los entregables, según sean asignados. |  |  |  |  |  |
|  |  | El aseguramiento de calidad se hará monitoreando continuamente, la perfomance del trabajo, los resultados del control de calidad, y sobre todo las métricas |  |  |  |  |  |
|  |  | De esta manera se descubrirá tempranamente cualquier necesidad de auditoria de procesos, o de mejora de procesos |  |  |  |  |  |
|  |  | Los resultados se formalizarán como solicitudes de cambio y/o acciones correctivas/preventivas |  |  |  |  |  |
|  |  | Asimismo, se verificará que dichas solicitudes de cambio, y/o acciones correctivas/preventivas se hayan ejecutado y hayan sido efectivas |  |  |  |  |  |
| ENFOQUE DE CONTROL DE LA CALIDAD |  | El control de calidad se ejecutará revisando los entregables para ver si están conformes o no a los requisitos definidos en cada paquete de trabajo. |  |  |  |  |  |
|  |  | Los resultados de estas mediciones se consolidarán y se enviarán al proceso de aseguramiento de calidad |  |  |  |  |  |
|  |  | Asimismo, en este proceso se hará la medición de las métricas y se informarán al proceso de aseguramiento de calidad |  |  |  |  |  |
|  |  | Los entregables que han sido reprocesados se volverán a revisar para verificar si ya se han vuelto conformes |  |  |  |  |  |
|  |  | Para los defectos detectados se tratará de detectar las causas raíces de los defectos para eliminar las fuentes del error, los resultados y conclusiones se formalizarán como solicitudes de cambio y/o acciones correctivas/preventivas |  |  |  |  |  |

LÍNEA BASE DE CALIDAD

La siguiente tabla resume las métricas de calidad que se aplicaran inicialmente, las cuales serán monitoreadas y revisadas semanalmente con el fin de adicionar las que sean necesarias en pro de lograr una mayor efectividad en los procesos ejecutados garantizando la calidad de los entregables dentro del tiempo estimado.

| LÍNEA BASE DE CALIDAD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE | OBJETIVO DE CALIDAD | MÉTRICA A USAR | FRECUENCIA Y MOMENTO DE MEDICIÓN | FRECUENCIA Y MOMENTO DE REPORTE |
| Perfomance del Proyecto | SPI >= 0.95 | SPI= Schedule Perfomance Index Acumulado | Semanal. Dentro de las reuniones de comité técnico | • Frecuencia semanal • Reporte, lunes en la tarde |
| Nivel de Satisfacción del Cliente | Nivel de Satisfacción >= 4.0 | Encuesta para medir la satisfacción Entrega a tiempo: 0-5 Calidad entregable: 0-5 | Al momento de la entrega de informes parciales Al momento de la presentación del informe final | • Frecuencia, una vez por cada entregable • Reporte, al día siguiente de la medición |