## DESCRIPCIÓN DE METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA EVALUACIÓN DE RIESGOS

# EVALUACIÓN DE RIESGOS A NIVEL ESTRATÉGICOS Y TÁCTICOS

## LLUVIA DE IDEAS

La lluvia de ideas debe aplicarse al inicio del proceso de identificación cuando se requiere obtener una visión amplia y participativa sobre los riesgos u oportunidades. Esta herramienta implica estimular y alentar la conversación fluida entre un grupo de personas conocedoras para identificar posibles modos de falla y peligros, riesgos, criterios para tomar decisiones y / u opciones de tratamiento asociados. El término "lluvia de ideas" se usa a menudo de manera muy vaga para referirse a cualquier tipo de discusión grupal. Sin embargo, la verdadera lluvia de ideas implica técnicas particulares para tratar de asegurar que la imaginación de las personas se active con los pensamientos y declaraciones de los demás en el grupo.

La facilitación efectiva es muy importante en esta técnica e incluye la estimulación de la discusión en el inicio, indicaciones periódicas del grupo hacia otras áreas relevantes y captura de los problemas que surgen de la discusión (que generalmente es bastante animada).

Los factores clave de éxito para la aplicación efectiva de la técnica de lluvia de ideas incluyen la designación de un facilitador que guíe la sesión y asegure el cumplimiento de la metodología, la generación de un ambiente de confianza que promueva la participación activa de todos los involucrados, la eliminación de críticas o juicios durante la fase de generación de ideas para no limitar la creatividad, el enfoque permanente de la discusión hacia los objetivos definidos con el fin de evitar desviaciones, y la garantía de un registro completo y estructurado de la información generada, lo cual permite su posterior análisis dentro del proceso de gestión de riesgos

### METODOLOGÍA DE APLICACIÓN

- Selección del equipo de trabajo: Participan personas con conocimiento del proceso (líderes de proceso, expertos técnicos, personal operativo).

- Definición del objetivo de la sesión: Se establece el proceso, actividad o contexto a analizar.

- Generación libre de ideas: Los participantes proponen riesgos, causas o eventos sin restricciones ni juicios.

- Registro de ideas: Todas las ideas son documentadas en formatos definidos del SAR (matriz de riesgos, actas, etc.).

- Agrupación y depuración: Se organizan las ideas por categorías de riesgo y se eliminan duplicidades.

- Análisis posterior: Los riesgos identificados se someten a evaluación (probabilidad e impacto) dentro de la Matriz de impacto.

## ANÁLISIS PESTAL

El análisis PESTAL es una herramienta estratégica que permite evaluar los factores del entorno externo que pueden influir en una organización, sus procesos, proyectos o decisiones. Su nombre corresponde a las siglas de seis dimensiones clave:

- P – Políticos

- E – Económicos

- S – Sociales

- T – Tecnológicos

- A – Ambientales

- L – Legales

El objetivo del PESTAL es identificar oportunidades y amenazas derivadas del contexto macroambiental, permitiendo anticipar cambios, ajustar estrategias y gestionar riesgos a nivel organizacional o de proyectos.

Es especialmente útil en procesos de planificación estratégica, análisis de riesgos, estudios de mercado, diseño de servicios, evaluación de contexto y diagnóstico organizacional.

### METODOLOGÍA DE APLICACIÓN DEL ANÁLISIS PESTAL

- Definir el objetivo del estudio: Se aclara si el PESTAL se aplicará a un proyecto, proceso, área o a la organización completa.

- Recopilar información del entorno: Se identifican datos relevantes de fuentes oficiales, informes sectoriales, tendencias del mercado, estudios académicos y regulaciones.

- Clasificar la información en las 6 categorías PESTAL: Cada dato se organiza según la categoría correspondiente (político, económico, etc.) garantizando claridad y enfoque.

- Identificar oportunidades y amenazas: Se analiza cada factor para determinar si representa un riesgo o una oportunidad para la organización o proyecto macracndo con una X el recuadro de la plantilla de Excel llamada HERRAMIENTA PESTEL que está dentro del toolkit de herramientas.

- Evaluar la duración e impacto de cada factor: Se asigna un nivel de importancia (alto, medio, bajo) y su posible impacto en los objetivos del análisis.

- Documentar resultados en una matriz PESTAL: Los hallazgos se registran de manera estructurada para su uso en la toma de decisiones estratégicas. (HERRAMIENTA PESTEL)

- Integrar los hallazgos con la gestión del riesgo y la planeación: Las oportunidades alimentan la matriz de oportunidades y los riesgos pasan a la matriz AGC-FT-007 o CCS-FT-027 según corresponda.

## ENTREVISTA ESTRUCTURADA

Las entrevistas estructuradas se aplican cuando se necesita obtener información profunda, específica y técnica de actores clave. En una entrevista estructurada, a los entrevistados individuales se les hace un conjunto de preguntas preparadas a partir de una hoja de indicaciones que alienta al entrevistado a ver una situación desde una perspectiva diferente y así identificar los riesgos desde esa perspectiva.

La aplicación efectiva de la entrevista estructurada depende de la definición clara de los objetivos de la entrevista, la adecuada selección de los participantes con conocimiento del proceso, el diseño de preguntas claras, abiertas y enfocadas que faciliten la obtención de información relevante, la capacidad del entrevistador para conducir la conversación sin influir en las respuestas, promoviendo un ambiente de confianza, y el registro completo, preciso y estructurado de la información recopilada, garantizando su trazabilidad y utilidad dentro del proceso de gestión de riesgos.

### METODOLOGÍA DE APLICACIÓN

- Definición del objetivo de la entrevista: Se establece claramente el proceso, actividad o contexto a evaluar.

- Selección de entrevistados: Se identifican actores clave (líderes de proceso, expertos técnicos, personal operativo o directivo).

- Diseño del cuestionario: Se elaboran preguntas estructuradas, preferiblemente abiertas, claras y enfocadas en un solo tema, incluyendo preguntas de seguimiento para profundizar en las respuestas.

- Ejecución de la entrevista: El entrevistador formula las preguntas sin inducir respuestas, permitiendo al entrevistado expresar su percepción de los riesgos.

- Registro de la información: Se documentan las respuestas de forma estructurada en los formatos definidos.

- Análisis de resultados: La información recopilada se consolida y se utiliza como insumo para la identificación, análisis y evaluación de riesgos en la Matriz de impacto.

## ANÁLISIS DE IMPACTO EMPRESARIAL END TO END

El Análisis de Impacto Empresarial (Business Impact Analysis - BIA) bajo un enfoque End to End (E2E) es una técnica que permite evaluar las consecuencias que tendría la materialización de riesgos sobre la continuidad del negocio, considerando de manera integral toda la cadena de valor, desde la estrategia hasta la entrega del servicio al cliente.

Como parte de la visión integral del negocio bajo un enfoque End to End (E2E), se busca analizar la organización de manera transversal, considerando todos los procesos desde su inicio hasta su resultado final, lo que permite evitar enfoques aislados y mejorar la eficiencia global . En este sentido, es fundamental involucrar a los líderes de proceso y a la alta dirección, garantizando una adecuada toma de decisiones y alineación organizacional; asimismo, se requiere disponer de información confiable sobre la operación y el desempeño para soportar el análisis. Todo ello debe estar articulado con los objetivos estratégicos de la organización, integrando los resultados con la gestión de riesgos y la continuidad del negocio, y asegurando su actualización periódica frente a cambios organizacionales o del entorno, con el fin de mantener la pertinencia y efectividad del enfoque.

### METODOLOGÍA DE APLICACIÓN (ENFOQUE E2E)

- Identificación de procesos críticos: Determinar los procesos clave de la cadena de valor (comercial, ejecución de proyectos, soporte, etc.).

- Mapeo End to End (E2E): Analizar cada proceso desde su inicio hasta la entrega de valor al cliente, identificando interdependencias.

- Identificación de impactos: Evaluar las consecuencias ante interrupciones o fallas en términos de: Financieros, personas imagen y reputación

- Priorización de procesos: Clasificar procesos según su criticidad e impacto.

- Definición de estrategias de continuidad: Establecer acciones para mitigar impactos y asegurar la resiliencia organizacional.

## EL ANÁLISIS DE CAUSA Y EFECTO ISHIKAWA

El análisis de causa y efecto es un método estructurado para identificar las posibles causas de un evento o problema indeseable. Organiza los posibles factores contribuyentes en categorías amplias para que se puedan considerar todas las hipótesis posibles. Sin embargo, no señala por sí mismo las causas reales, ya que estas solo pueden determinarse mediante pruebas reales y pruebas empíricas de hipótesis. La información se organiza en una espina de pescado (también llamada Ishikawa) o, a veces, en un diagrama de árbol

La efectividad del análisis de causa y efecto depende de la definición clara del problema o evento a analizar, la participación de un equipo multidisciplinario con conocimiento del proceso, la adecuada selección de categorías de análisis que permitan cubrir todas las posibles fuentes de riesgo, la promoción de un ambiente de participación abierta que facilite la identificación de múltiples causas, la organización estructurada de la información dentro del diagrama y la validación posterior de las causas identificadas mediante evidencia o análisis complementarios.

### Metodología de Aplicación

- Definición del efecto o problema: Se establece claramente el evento de riesgo o situación a analizar.

- Conformación del equipo de trabajo: Participan expertos del proceso o actores clave con conocimiento del contexto.

- Definición de categorías de análisis: Se establecen categorías de causas

- Identificación de causas: Mediante lluvia de ideas, se listan todas las posibles causas asociadas al evento.

- Estructuración del diagrama: Se organizan las causas en forma de “espina de pescado”, utilizando la plantilla del diagrama de Ishikawa disponible en la carpeta del toolkit de herramientas.

- Análisis y priorización: Se identifican las causas más relevantes que requieren validación o tratamiento.

## MATRIZ DE IMPACTO (FORMATO AGC-FT-007 Y CCS-FT-027-MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES VRF)

La matriz de impacto se aplica después de identificar el riesgo u oportunidad. Es una herramienta que permite combinar calificaciones cualitativas o semicuantitativas de consecuencia e impacto con la probabilidad de ocurrencia, con el fin de determinar el nivel de riesgo u oportunidad asociado a un evento. El diseño de la matriz y las definiciones aplicadas dependen del contexto de uso, por lo que es fundamental emplear un formato adecuado a las necesidades operativas y estratégicas de la organización.

La aplicación de la Matriz de Riesgos y Oportunidades se desarrolla mediante una metodología estructurada que permite identificar, analizar, valorar y priorizar los eventos que pueden afectar positiva o negativamente los procesos organizacionales. Para obtener una orientación más detallada y precisa sobre su aplicación correcta, consulte el Instructivo de Uso de Matrices de Riesgos y Oportunidades, donde se describen paso a paso los criterios, procedimientos, metodología y lineamientos para su adecuada interpretación y diligenciamiento.

# EVALUACIÓN DE RIESGOS A NIVEL OPERACIONAL

## Listas de chequeo

Las listas de chequeo son herramientas estructuradas que permiten identificar peligros, riesgos y oportunidades, así como evaluar la eficacia de los controles o salvaguardas establecidos dentro de un proceso, actividad o sistema. Consisten en un conjunto de preguntas, criterios o ítems definidos previamente, que el usuario debe revisar de manera sistemática para verificar el cumplimiento de buenas prácticas, estándares operativos, requisitos normativos o condiciones de seguridad.

Estas listas pueden aplicarse en cualquier etapa del ciclo de vida de un producto, proceso o sistema, incluyendo fases de diseño, operación, mantenimiento, cambios, auditorías internas o inspecciones de campo. Su uso facilita la detección rápida de desviaciones, condiciones peligrosas o áreas de mejora, garantizando una evaluación uniforme y basada en criterios objetivos.

### Metodología de Aplicación

- Definir el objetivo de la lista de chequeo: Antes de aplicar la lista, se debe establecer claramente cuál es el propósito de la verificación, ya sea identificar peligros o riesgos, evaluar la eficacia de los controles, verificar el cumplimiento normativo o revisar un proceso, actividad o sistema específico. Este objetivo orienta el alcance de la inspección y asegura que la lista se use de manera adecuada y alineada al fin esperado.

- Seleccionar o diseñar la lista de chequeo: Una vez definido el objetivo, se debe seleccionar o diseñar la lista adecuada, asegurando que las preguntas o criterios sean claros, específicos y pertinentes al proceso evaluado. Estas listas pueden incluir aspectos relacionados con las condiciones operativas, controles existentes, competencias del personal, equipos utilizados y requisitos normativos o institucionales; y deben utilizarse siempre las versiones aprobadas y vigentes dentro de la organización.

- Preparar la actividad o proceso a evaluar: Previo a la ejecución, es necesario preparar el escenario de verificación, lo cual incluye revisar documentos del proceso, coordinar con los responsables, obtener permisos de acceso y asegurarse de que las condiciones del proceso sean representativas. Esta preparación permite realizar una inspección ordenada, objetiva y basada en evidencia.

- Realizar la verificación punto por punto: El evaluador debe revisar cada ítem de la lista de manera sistemática, verificando si se cumple o no, y registrando observaciones cuando sea necesario. Es fundamental que la revisión sea directa, basada en evidencia real y sin suposiciones. Dependiendo del formato, se pueden utilizar opciones como: "Sí", "No", "No aplica" y "Observaciones", asegurando trazabilidad en cada verificación.

- Identificar desviaciones, peligros o brechas: Durante o al finalizar la revisión, los ítems que no se cumplan deben analizarse para determinar si representan condiciones peligrosas, fallas operativas, incumplimientos normativos u oportunidades de mejora. Cada hallazgo debe documentarse de forma clara, permitiendo orientar las decisiones y acciones posteriores.

- Proponer acciones correctivas o preventivas: Con base en los hallazgos identificados, se deben plantear acciones que permitan eliminar o reducir peligros, fortalecer controles, mejorar condiciones operativas o garantizar el cumplimiento de estándares. Estas acciones deben ser específicas, medibles y asignadas a un responsable con un plazo de ejecución definido.

- Registrar y documentar la verificación: Toda la información generada durante la aplicación de la lista debe registrarse en el formato institucional establecido, incluyendo la lista diligenciada, evidencias fotográficas si corresponde, hallazgos, acciones definidas, fechas y firmas de los responsables. Una documentación adecuada asegura trazabilidad, control y referencia para futuras auditorías o análisis.

- Hacer seguimiento y cierre: Finalmente, se debe realizar seguimiento a las acciones propuestas para verificar su implementación y eficacia. Este seguimiento permite confirmar la mejora, validar si los controles funcionan y alimentar los sistemas de análisis y gestión del riesgo, cerrando así el ciclo de verificación.

## What if

En Strategy, el método What If es una herramienta de análisis cualitativo que se utiliza para identificar de manera anticipada los riesgos y oportunidades asociados a los procesos de consultoría, gestión de activos, seguridad de procesos, análisis técnico y actividades administrativas que ejecuta la organización. Este método permite evaluar escenarios hipotéticos mediante preguntas detonadoras del tipo “¿Qué pasaría si…?”, con el fin de identificar desviaciones que podrían afectar la calidad del servicio, la eficiencia operativa, la satisfacción del cliente o la reputación de la empresa.

El análisis se realiza a través de sesiones estructuradas en equipo, dirigidas por un facilitador que guía la discusión utilizando frases indicativas que estimulan la reflexión y el pensamiento crítico del personal participante. Estas preguntas permiten explorar fallas potenciales en actividades como la recolección de información técnica, elaboración de diagnósticos, interacción con clientes, diseño de herramientas, gestión documental, comunicación interna o entrega de productos de consultoría.

### Metodología de aplicación

- Definir el alcance del análisis: Antes de iniciar el estudio, el facilitador y el equipo deben definir claramente el proceso, sistema, instalación o procedimiento que será evaluado, estableciendo los límites del análisis, la información necesaria y los objetivos del ejercicio. Esta claridad inicial asegura que las preguntas generadas sean pertinentes al contexto y orientadas a los aspectos críticos del proceso.

- Conformar el equipo de trabajo: El método requiere un equipo interdisciplinario compuesto por personal con conocimiento profundo del proceso, incluyendo representantes de operaciones, mantenimiento, ingeniería, seguridad y áreas relacionadas. La diversidad del equipo permite obtener diferentes puntos de vista y aumenta la capacidad de identificar escenarios no evidentes.

- Preparar la información base: Antes de iniciar la sesión, se deben reunir y revisar documentos como diagramas del proceso, procedimientos operativos, manuales, instrucciones de trabajo, P&ID (si aplica) y cualquier otra información que permita comprender el funcionamiento normal del sistema. Esta información es esencial para generar preguntas relevantes y contextualizadas.

- Generar preguntas “What If” (¿Qué pasaría si…?): El facilitador dirige la sesión utilizando frases indicativas tales como: “¿Qué pasaría si…?”, “¿Qué podría ocurrir si…?”, “¿Qué sucedería si falla…?” o “¿Qué ocurre si no se cumple…?”. Estas preguntas se combinan con desviaciones posibles del proceso para estimular el análisis de causas, consecuencias y comportamientos no esperados dentro del sistema evaluado.

- Analizar causas y consecuencias: Cada pregunta generada debe ser evaluada por el equipo para identificar las posibles causas que podrían originar el escenario planteado y las consecuencias que se producirían si este llegara a ocurrir. Esta etapa permite comprender la severidad y probabilidad del evento, y facilita priorizar los escenarios más relevantes.

- Identificar controles existentes y potenciales: Para cada escenario, el equipo debe identificar las salvaguardas o controles que actualmente existen para prevenir o mitigar las desviaciones evaluadas. Si estas salvaguardas son insuficientes, se deben proponer mejoras o nuevos controles que incrementen la seguridad o confiabilidad del proceso.

- Formular recomendaciones: A partir de los escenarios identificados y del análisis de causas y consecuencias, el equipo debe desarrollar recomendaciones claras y orientadas a la mejora del proceso, fortalecimiento de los controles o mitigación de posibles fallas. Cada recomendación debe incluir un responsable y un plazo para su implementación.

- Documentar los resultados: El facilitador debe consolidar todas las preguntas formuladas, los escenarios analizados, las causas, consecuencias, controles existentes y recomendaciones en un formato estándar. La documentación estructurada garantiza trazabilidad y sirve como insumo para otros análisis más detallados.

- Revisar y actualizar: El estudio What If debe revisarse periódicamente o cada vez que ocurra un cambio significativo en el proceso, equipo o procedimiento. La actualización asegura que los escenarios evaluados continúen siendo válidos y que los controles se mantengan eficaces frente a nuevos desafíos.

## Análisis BowTie

La metodología Bow-Tie es una herramienta visual y analítica utilizada para comprender de forma clara y estructurada cómo se comporta un riesgo dentro de los procesos de consultoría, gestión de activos, seguridad de procesos y servicios estratégicos ofrecidos por la empresa. El método permite describir la trayectoria de un riesgo desde sus causas iniciadoras hasta sus consecuencias finales, integrando de manera simultánea los controles preventivos y las barreras de mitigación existentes en la organización.

### Metodología de aplicación

La siguiente metodología permite construir correctamente un diagrama Bow-Tie utilizando la plantilla establecida (Análisis diagrama BowTie) en la carpeta de toolkit de herramientas. Cada etapa describe qué debe hacer el equipo de análisis y cómo debe registrarse la información dentro del formato, garantizando uniformidad, claridad y coherencia en todos los procesos de la organización.

- Identificación del Evento Principal (registrado en el círculo central verde): El análisis inicia definiendo con precisión el evento principal, entendido como la pérdida de control de un peligro dentro de un proceso o actividad de Strategy (por ejemplo: error técnico en un entregable, incumplimiento de un plazo, fallo en la comunicación con un cliente, etc.). Este evento debe registrarse en el círculo verde central, utilizando una frase corta y concreta que describa la situación no deseada sin confundirla con una causa o una consecuencia.

- Identificación de Amenazas (registradas en los recuadros naranja del lado izquierdo): Las amenazas corresponden a los eventos, condiciones o acciones que pueden originar el evento principal. Para identificarlas, el equipo debe realizar una lluvia de ideas considerando fallas humanas, errores metodológicos, debilidades operativas, factores externos del cliente o del entorno. Cada amenaza debe registrarse en los recuadros anaranjados del lado izquierdo de la plantilla, asegurando que cada una tenga una relación directa y lógica con el evento principal ubicado en el centro.

- Registro de Barreras Preventivas (en los recuadros grises entre la amenaza y el evento principal): Para cada amenaza identificada, se deben definir las barreras preventivas, es decir, los controles existentes que buscan evitar que la amenaza desencadene el evento principal. Estas barreras pueden incluir procedimientos internos, validaciones técnicas, revisiones por pares, plantillas estandarizadas, checklists o herramientas de aseguramiento de calidad. Cada barrera preventiva debe registrarse en los recuadros grises ubicados entre las amenazas y el centro del diagrama, reflejando su rol protector antes de que se materialice el riesgo.

- Identificación de Consecuencias (registradas en los recuadros rojos del lado derecho): Las consecuencias representan los efectos negativos derivados de la ocurrencia del evento principal. Deben describirse considerando los tres objetos de impacto definidos por Strategy: financiero, personas e imagen–reputación. Estas consecuencias deben registrarse en los recuadros rojos ubicados en el extremo derecho del Bow-Tie, asegurando que cada una sea lógica y directamente relacionada con el evento principal.

- Registro de Barreras Mitigadoras (en los recuadros grises entre el evento principal y las consecuencias): Las barreras mitigadoras son los controles implementados para reducir el impacto de las consecuencias en caso de que el evento principal ocurra. Estas incluyen acciones de respuesta rápida, mecanismos de comunicación, protocolos de corrección, metodologías de ajuste técnico, soporte especializado, entre otros.
 Deben registrarse en los recuadros grises del lado derecho, ubicados entre el evento principal y las consecuencias, señalando medidas reales y vigentes que Strategy aplica en su operación.

- Identificación de Factores de Escalamiento (si aplica, registrados manualmente cerca de las barreras): Los factores de escalamiento son condiciones que pueden debilitar o anular la efectividad de las barreras preventivas o mitigadoras. Ejemplos: indisponibilidad de personal experto, ausencia de validaciones, fallas en la comunicación interna, sistemas tecnológicos no actualizados, etc. Estos factores pueden anotarse en los espacios adicionales o notas laterales cercanas a las barreras, según lo permita la plantilla, indicando también la acción necesaria para mantener la efectividad del control.

- Validación del Diagrama y Completitud de la Información: Una vez diligenciado el Bow-Tie, el equipo debe revisar que: Todas las amenazas tengan una barrera preventiva asociada, todas las consecuencias tengan por lo menos una barrera mitigadora, el evento principal esté correctamente formulado, no existan causas o consecuencias duplicadas o mal ubicadas, toda la información esté clara, concreta y registrada en los espacios correspondientes.

## ANALÍTICA PREDICTIVA

La analítica predictiva es una técnica avanzada que utiliza datos históricos, modelos estadísticos y algoritmos de machine learning para estimar la probabilidad de ocurrencia de eventos futuros. Su propósito es ir más allá de la simple descripción de lo que ya ocurrió, proporcionando una evaluación anticipada y fundamentada sobre lo que probablemente sucederá, permitiendo así una toma de decisiones más precisa y oportuna.

### Metodología de aplicación

- Definición del objetivo y del problema a predecir: El primer paso consiste en definir con claridad qué se desea predecir y por qué es relevante para Strategy. Esto incluye identificar el proceso, proyecto o situación a evaluar, como anticipar retrasos en entregables, prever fallas en la calidad de la información, estimar la probabilidad de ocurrencia de un riesgo recurrente o detectar patrones asociados a reclamos o insatisfacción de clientes. El objetivo debe quedar documentado de manera concreta, indicando el beneficio esperado y el uso que se dará a los resultados.

- Recolección y depuración de datos históricos: Una vez definido el objetivo, se recopilan los datos históricos relevantes provenientes de fuentes internas (matrices de riesgos, indicadores de calidad, cronogramas, no conformidades, retroalimentaciones de clientes, registros de operación) o externas (normas del sector, tendencias del mercado, datos estadísticos). Luego, estos datos deben ser limpiados, corregidos y estructurados, eliminando duplicados, inconsistencias o vacíos que puedan afectar el modelo predictivo.

- Selección de variables predictoras: El equipo analiza los datos disponibles para identificar cuáles variables tienen relación directa o indirecta con el evento que se desea predecir. Estas variables pueden incluir tiempo de ejecución, nivel de carga operativa, calidad del insumo recibido por el cliente, número de revisiones internas, experiencias pasadas, condiciones del proyecto, entre otras. Seleccionar variables relevantes aumenta la precisión del modelo y evita sobrecargas de información sin valor.

- Selección y construcción del modelo predictivo: Con las variables definidas, se selecciona el modelo que mejor se ajuste al comportamiento de los datos y la naturaleza del evento a predecir. Strategy puede emplear modelos estadísticos simples (regresiones, promedios móviles, árboles de decisión) o modelos más avanzados basados en machine learning (bosques aleatorios, redes neuronales, clasificación por patrones), dependiendo de la complejidad del análisis. El modelo se entrena utilizando los datos históricos previamente depurados.

- Validación del modelo y ajuste de precisión: Una vez entrenado, el modelo debe validarse comparando sus predicciones con datos reales no utilizados en el entrenamiento. Esto permite medir su precisión y determinar si es necesario ajustar parámetros, integrar más datos o modificar las variables seleccionadas. El objetivo es garantizar que el modelo sea confiable para su uso operativo en Strategy, especialmente cuando se integra a decisiones estratégicas o de gestión del riesgo.

- Generación de predicciones y análisis de resultados: Con el modelo validado, se generan predicciones que permiten anticipar eventos futuros dentro de los procesos de Strategy. Estas predicciones se analizan para interpretar tendencias, probabilidades y niveles de riesgo, facilitando la toma de decisiones anticipadas. El análisis debe incluir conclusiones claras, riesgos potenciales identificados y recomendaciones basadas en la evidencia que arroja el modelo.

- Comunicación de hallazgos y toma de decisiones: Los resultados predictivos deben comunicarse de manera clara a los responsables del proceso, proyecto o gerencia, utilizando reportes, visualizaciones o paneles que faciliten su interpretación. La comunicación debe enfocarse en la probabilidad de eventos, el nivel de impacto, acciones recomendadas y escenarios posibles, de forma que los líderes puedan tomar decisiones informadas antes de que ocurran desviaciones.