SISTEMA DE INDICADORES Strategy AM & PSM S.A.S.

SISTEMA DE INDICADORES

El sistema de indicadores consiste en el diseño e implementación de métricas que permiten realizar seguimiento continuo y evaluar la eficacia de las mejoras, controles y acciones implementadas dentro del proceso de Gestión de Riesgos y Oportunidades. Estos indicadores proporcionan información objetiva sobre el desempeño del sistema, facilitando la toma de decisiones basada en evidencia y garantizando la mejora continua en los procesos de Strategy.

Su propósito es medir si los controles están funcionando, si los riesgos están disminuyendo, si las oportunidades están generando valor y si las acciones correctivas y preventivas implementadas realmente han sido efectivas. Para ello, se establecen indicadores cuantitativos y cualitativos alineados con los objetivos estratégicos de la organización, con rangos de referencia, periodicidad de medición, responsables y fuentes de información claramente definidas.

Un sistema de indicadores efectivo permite a Strategy:

- Monitorear la evolución del riesgo inherente y residual.

- Evaluar la eficacia de las barreras preventivas y mitigadoras.

- Medir el cumplimiento de planes de acción asociados a riesgos críticos.

- Verificar la estabilidad y capacidad de respuesta de los procesos clave.

- Detectar desviaciones, fallas recurrentes y oportunidades de mejora.

- Alinear el desempeño operativo con los objetivos estratégicos.

De esta manera, el sistema de indicadores se convierte en una herramienta esencial para fortalecer la gestión basada en datos, garantizar la trazabilidad de las mejoras implementadas y promover una cultura de análisis y control dentro de todos los procesos de Strategy.

# LISTADO DE INDICADORES RECOMENDADOS

Los indicadores están organizados por categorías clave: riesgos, oportunidades, controles, planes de acción y desempeño del proceso.

## INDICADORES DE RIESGO

### Nivel de Riesgo Inherente Promedio por Proceso y por proyecto

El Nivel de Riesgo Inherente Promedio por Proceso o Proyecto es un indicador que se obtiene calculando la exposición de cada riesgo sin controles (multiplicando probabilidad por impacto), sumando esos valores y dividiéndolos por la cantidad de riesgos analizados. Representa el nivel de exposición estructural al riesgo de una actividad o de un proyecto completo antes de aplicar controles.

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador: Nivel de Riesgo Residual Promedio por Proceso y por proyecto

Objetivo: Medir la efectividad de los controles implementados en cada proceso, evaluando el nivel

de riesgo que permanece después de aplicar las barreras.

Fórmula: Promedio de (Riesgo inherente por cada riesgo del proceso o proyecto).

Unidad de Medida: Índice (Bajo / Medio / Alto).

Frecuencia: Mensual

Fuente: Matriz de Riesgos AGC-FT-007 y CCS-FT-027.

Responsable: Líder de área

Interpretación: Un nivel inherente alto evidencia que el proceso presenta riesgos significativos en su condición natural, lo cual indica necesidad de priorizar análisis, implementar nuevas barreras o fortalecer las estrategias de mitigación y monitoreo.

### Número de Riesgos Materializados por Periodo

FICHA TÉCNICA

Objetivo: Determinar la frecuencia con la que los riesgos identificados se convierten en incidentes reales.
Fórmula: (Número de riesgos materializados / Número total de riesgos identificados) × 100

Unidad: Porcentaje (%).

Frecuencia: Mensual

Fuente: Matriz de Riesgos.

Responsable: Líder de área

Interpretación: Un número elevado muestra debilidad en controles preventivos o en la gestión del riesgo.

## Indicadores de Oportunidades

### Número de Oportunidades Identificadas por proceso

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador: Número de Oportunidades Identificadas por Proceso

Objetivo: Medir la capacidad de cada proceso para identificar oportunidades de mejora o creación de valor dentro del Sistema de Gestión de Riesgos y Oportunidades, promoviendo la mejora continua y el pensamiento propositivo.

Fórmula: Conteo total de oportunidades registradas en el proceso durante el periodo analizado.

Unidad de Medida: Número (cantidad total).

Frecuencia: Mensual

Fuente: Matriz de Oportunidades (AGC-FT-007 / CCS-FT-027) – Página de Oportunidades.

Responsable: Líder de área

Interpretación: Un número alto refleja un proceso dinámico y proactivo en la identificación de oportunidades; un número bajo puede indicar falta de reporte, baja cultura de mejora o necesidad de fortalecer la identificación sistemática.

## Indicadores de Controles (Barreras)

### Porcentaje de Controles preventivos y mitigadores Implementados

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador: Porcentaje de Controles preventivos y Mitigadores Implementados

Objetivo: Medir el cumplimiento en la implementación de barreras mitigadoras y preventivas destinadas a reducir el impacto de las consecuencias si el riesgo llega a materializarse.

Fórmula: (Controles mitigadores implementados / Total de controles mitigadores definidos) × 100

Unidad de Medida: Porcentaje (%)

Frecuencia: Mensual / Trimestral

Fuente: Matriz de Riesgos AGC-FT-007 – Columna de Controles Mitigadores

Responsable: Comité de riesgos

Interpretación: Valores bajos evidencian vulnerabilidades en la capacidad de respuesta; valores altos reflejan solidez en la mitigación y reducción del impacto de los riesgos.

## Indicadores de Planes de Acción

### Porcentaje de Planes de Acción Cumplidos en el Tiempo Establecido

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador: Porcentaje de Planes de Acción Cumplidos en el Tiempo Establecido

Objetivo: Medir el grado de cumplimiento oportuno de los planes de acción definidos para el tratamiento de riesgos, verificando la disciplina operativa y la capacidad de respuesta del proceso.

Fórmula: (Planes de acción cumplidos dentro de la fecha / Total de planes de acción programados) × 100

Unidad de Medida: Porcentaje (%)

Frecuencia: Mensual / Trimestral

Fuente: Plan de Acción del manual de gestión de riesgos, Matriz AGC-FT-007, Seguimiento del Coordinador SAR

Responsable: Comité de riesgos

Interpretación: Un porcentaje alto refleja buena gestión, disciplina y seguimiento; un porcentaje bajo revela retrasos que pueden aumentar el riesgo residual del proceso.

### Desviación Promedio en el Cumplimiento de Fechas

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador: Desviación Promedio en el Cumplimiento de Fechas

Objetivo: Medir el retraso o adelanto promedio (en días) en la ejecución de los planes de acción, permitiendo identificar tendencias de incumplimiento o dificultades en los procesos.

Fórmula: Promedio de (Fecha real de cierre – Fecha programada de cierre)

(Valores positivos = retraso; valores negativos = adelanto)

Unidad de Medida: Días

Frecuencia: Mensual / Trimestral

Fuente: Plan de Acción del manual de gestión de riesgos, registros de seguimiento

Responsable: Comité de riesgos

Interpretación: Una desviación positiva alta indica atrasos recurrentes que pueden comprometer la eficacia del tratamiento del riesgo; valores cercanos a cero indican cumplimiento adecuado y estabilidad en la gestión.