INSTRUCTIVO DEL SOFTWARE SAMM PARA EL AREA DE GESTION DE MANTENIMIENTO

SAMM WEB

PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S

Contenido

1.	OBJETIVO	3

2.	ALCANCE	3

3.	DEFINICIONES	3

4.	METODOLOGIA	5

5.	SISTEMAS DE CONTROL	5

6.	GUIA PARA USO GENERAL DE SAMM	6

7.	GUIA PARA ASIGNACION DE PERFILES EN SAMM	66

8.	GUIA PARA USO DEL CLIENTE EN SAMM	71

9.	GUIA DE USO PARA LOS TECNICOS EN SAMM	77

El área de mantenimiento de PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S, cuenta con un software especializado en mantenimiento, que permite tanto al personal administrativo como al personal operativo mantener una relación de sus labores en tiempo real. El software SAMM es una herramienta que permite llevar un registro de la creación de solicitudes de los clientes, planeación de las ordenes de trabajo, reportar de manera digital y en tiempo real los servicios que se prestan, así como llevar un control y seguimiento de las ordenes de trabajo desde el momento en que son abiertas, hasta el momento en que son cerradas.

# OBJETIVO

Establecer las pautas que se deben seguir para la creación de ordenes de trabajo (OTT), programación de personal a cada orden de trabajo, registro de información en el reporte técnico, firma de estos y uso en general del software SAMM.

# ALCANCE

El alcance del siguiente instructivo es definir los pasos a seguir para garantizar el correcto uso del software y el aplicativo SAMM, los cuales serán usados por el personal administrativo, técnico y clientes del área de gestión de mantenimiento de la empresa.

# DEFINICIONES

### Software: Software es un término informático que hace referencia a un programa o conjunto de programas de cómputo, así como datos, procedimientos y pautas que permiten realizar distintas tareas en un sistema informático. Comúnmente se utiliza este término para referirse de una forma muy genérica a los programas de un dispositivo informático, sin embargo, el software abarca todo aquello que es intangible en un sistema computacional.

SAMM: es una herramienta de gestión que va a permitir administrar los procesos que se llevan a cabo en el área de gestión de mantenimiento, permitiendo así centralizar las solicitudes de los servicios, distribuir el trabajo entre el personal, en función de sus prioridades. Esta herramienta estará totalmente parame trizada a las necesidades del área

Solicitud: es la solicitud formal, verbal, correo electrónico, llamadas solicita la prestación de un mismo servicio por primera vez, sin implicar un estado de urgencia.

Petición: es la solicitud formal, verbal, correo electrónico, llamadas solicita la prestación de un servicio de urgencia o por segunda vez, la cual se clasifica en los siguientes estados:

- Baja: todo requerimiento que no afecta directamente la operatividad del cliente, ya que el equipo funciona. Tiempo de respuesta veinticuatro (24) horas.

- Media: Requerimiento que puede afectar la operatividad del cliente, si no se atiende en el menor tiempo, el equipo funciona con baja eficiencia o con problemas. Tiempo de respuesta ocho (08) horas.

- Alta: Requerimiento que afecta la operatividad del cliente, se debe atender inmediatamente, El equipo totalmente sin funcionamiento y puede generar daños adicionales al cliente. Tiempo de respuesta dos (02) horas.

Ejecución: cuando la solicitud está en proceso o ejecutándose en el momento

Cerrada: cuando el procedimiento está cerrado y entregado con satisfacción

Anulada: cuando la Solicitud ya no es requerida o enviada por error

Programada: cuando la solicitud ya ha sido programada y tiene fecha, hora y técnico asignado.

OTT: orden de trabajo que se asigna para cada solicitud de servicio de los equipos de los clientes.

Perfil: es la función que desempeña de manera general un usuario en el área, puede ser administrador, supervisor, coordinador, planeador, técnico o cliente

Usuario: son todas las personas que tienen acceso al sistema o se ven beneficiadas del mismo.

Tercero: son todos los clientes que tiene la empresa, con sus respectivas sucursales.

Familia: Hace referencia al tipo de equipos que tienen los clientes en sus instalaciones y a los cuales el personal técnico les realiza mantenimiento.

Programación: es el cronograma donde se puede visualizar todos los servicios que tienen asignados los diferentes técnicos, con su respectiva hora y fecha.

Reporte: es el registro de información donde se ingresan los datos obtenidos durante la realización de los servicios de mantenimiento, este reporte se realiza mediante la aplicación SAMM.

# METODOLOGIA

Para la difusión del presente instructivo se utilizará como estrategia la socialización documental, videos de formación, publicación de los videos y el instructivo en intranet y los procesos de capacitación con el personal técnico y administrativo

# SISTEMAS DE CONTROL

Para garantizar la correcta difusión del presente instructivo se utilizará como sistema de control la evaluación de conocimiento del instructivo del software SAMM, que será aplicada a los usuarios de este.

# GUIA PARA USO GENERAL DE SAMM

## INGRESAR A SAMM WEB

Para ingresar a la herramienta de SAMM WEB, damos clic en el enlace directo: https://app.softwareSAMM.com/PYS. Una vez se ingrese al enlace aparece la siguiente pantalla de inicio, en la cual se ingresará con el usuario y contraseña asignado.

Una vez se ingrese a la aplicación por primera vez encontramos la siguiente ventana en la cual se recomienda que se realice el cambio de contraseña.

Para realizar este cambio de contraseña en la ventana que aparece colocamos la contraseña anterior, la nueva contraseña, confirmamos y confirmamos con aceptar.

Si damos clic en el título superior “SAMM web” nos direcciona a la pantalla principal, en la cual vemos los bloques home que tenemos configurados para la herramienta.

## PLATAFORMA SAMM WEB

El módulo de SAMM web cuenta con unos módulos como servicio, configuración, maestros y una barra de herramientas que se encuentra en la mayoría de los formularios, esta barra tiene utilidades generales para el usuario de creación, edición, eliminación y visualización de información. A continuación, vamos a describir los módulos y los botones de la barra de herramientas.

### 6.2.1 BARRA DE HERRAMIENTAS

La barra de herramientas la encontramos en todos los formularios en la parte izquierda de manera vertical, en esta barra tenemos los botones de nuevo, duplicar, buscar, eliminar imprimir, editar columnas, importar, exportar, disposición de la pantalla y botón ayuda; vamos a describir los botones para conocer su funcionamiento

Nuevo: Establece el ambiente de ingreso de datos nuevos al aplicativo, en cada uno de los formularios del menú de SAMM web.

Duplicar: Seleccione de la tabla de datos el registro el cual desea duplicar y de clic sobre el botón "Duplicar", esto le mostrará en el formulario la información del registro original. Luego que el usuario edite la información del formulario y de clic en el botón aceptar se creará el nuevo registro

Buscar: Por defecto, cuando se ingresa a un formulario, SAMM web redirecciona al modo buscar. Cada registro del formulario es un campo de búsqueda y filtro de información.

Eliminar: Cuando se selecciona un registro, se habilita el botón de eliminar. Este botón se encuentra activo de acuerdo con los permisos de usuario que puedan eliminar información ya registrada.

Imprimir: Permite visualizar cada uno de los formatos / reportes / indicadores para el formulario en que se encuentra actualmente. La visualización de formatos / reportes / indicadores esta activa de acuerdo con los permisos de usuario

Editar columnas (tabla): La información que se ve en la tabla de registros puede variar de acuerdo con las preferencias del usuario. Al dar clic sobre el botón, SAMM web abrirá una ventana emergente en la cual se puede seleccionar el orden de las columnas que se desea ver en la tabla.

Importar: La importación de información a SAMM web, es uno de los procesos más importantes dentro de la implementación inicial del aplicativo. Permite cargar a la Base de datos de SAMM web datos en gran cantidad, que se ajuste a los parámetros del aplicativo y los requerimientos de coherencia y organización de información por parte del usuario.

Exportar: El usuario de SAMM web, tiene la posibilidad de sacar información que se encuentra en la tabla de cada uno de los formularios, adicional a cada uno de los formatos/reportes e indicadores con los cuales se cuenta. Al dar clic en el botón, SAMM web descargará un archivo .xls con el nombre del formulario donde se esté generando la exportación. De acuerdo con el navegador, se le sugerirá abrir el archivo o guardarlo dentro del disco del equipo. Este archivo contiene la misma información que se configura para ser vista desde la tabla de datos de cada uno de los formularios de SAMM web.

Disposición de la pantalla: Dando clic en el penúltimo botón (de arriba a abajo) de la barra de herramientas se acomodará la tabla de datos y el formulario de cada uno de los submenús de SAMM web. A continuación, se verán las dos disposiciones de pantalla

Ayuda: Cuando el usuario de clic sobre el último botón de la barra de herramientas se redirecciona al menú de la ayuda que corresponde al formulario en donde se encuentra ubicado.

## MÓDULOS DE SAMM

La barra de menús de SAMM web se presenta en la parte superior del aplicativo y esta contiene los menús de: mis accesos, configuración, maestros, servicio, comercial, inventario y mantenimiento.

### 6.3.1 MIS ACCESOS

Esta pestaña guarda los módulos más visitados por cada usuario dentro de SAMM web. Así el usuario de SAMM web, puede ir al acceso más visitado de forma más rápida y sencilla. Los dos primeros ítems, inicio y reportes, son fijos y permiten acceder a la página de inicio o home de la aplicación y a la ventana de reportes e indicadores respectivamente. Tenga en cuenta que se crearán máximo 10 opciones, siendo éstas las de mayor frecuencia de acceso a través del menú principal de la aplicación.

### 6.3.2 CONFIGURACIÓN

Esta pestaña permite al usuario realizar la parametrización de eventos de acceso y uso del aplicativo. Normalmente lo realiza el usuario de perfil administrador en la compañía. En este módulo podemos realizar el manejo básico de la herramienta, con ayuda de este módulo podemos crear usuarios, hacer cambios de clave, habilitar permisos entre otros.

#### 6.3.2.1 HABILITAR INGRESO A USUARIO YA CREADO

- Entramos por el menú configuración- seguridad- usuario

- De la lista de usuarios seleccionamos el usuario que queremos habilitar o editar, este proceso lo hacemos dando clic sobre el nombre del usuario.

- Una vez seleccionado el usuario en la parte inferior aparece el modo edición, en el cual vamos a seleccionar “acceso activo” “si”, y damos clic en aceptar, luego clic en la pestaña cambiar contraseña, asignamos la contraseña y clic en aceptar para permitir el ingreso. Desde el modo editar de un usuario podemos cambiar claves, asignar bodegas, habilitar o deshabilitar el usurario o cambiar su información básica.

#### 6.3.2.2 CARGOS

Entrando al menú configuración- seguridad- cargos vamos a ver la siguiente ventana. En la cual podemos ver todos los cargos que hay al interior de Proyectos y Servicios y que adicional ya tenemos.

Si deseamos editar algún cargo ya creado, seleccionamos el cargo, y nos aparecerá en la parte inferior el modo edición, en la cual vamos a poder cambiar información básica del cargo, parame trizar él envió de correos, asignar alguna imagen o parame trizar los descuentos a los cuales tiene acceso, según su rol. Todos los cambios que se hagan se deben confirmar con el botón aceptar.

### 6.3.2.2.1 CREAR CARGO NUEVO

- Para crear un nuevo cargo seguimos la ruta, configuración- seguridad- cargos

- Damos clic en el botón nuevo, ubicado en la parte vertical izquierda, aparecerá el modo nuevo, en el cual llenamos los datos del formulario y confirmamos con el botón aceptar para crear el nuevo cargo. Así mismo en esa misma pantalla podemos configurar los permisos e imagen de ese nuevo cargo ingresando a las demás pestañas que aparecen en el formulario.

### 6.3.2.3 PERFILES

Entrando al menú configuración- seguridad- perfiles vamos a ver la siguiente ventana. En la cual podemos ver los diferentes roles que cumplen los usuarios dentro de SAMM web.

### 6.3.2.3.1 CREAR NUEVO PERFIL

- Para crear un nuevo cargo seguimos la ruta, configuración- seguridad- perfil

- Damos clic en el botón nuevo, ubicado en la parte vertical izquierda, aparecerá el modo nuevo, en el cual llenamos los datos del formulario y confirmamos con el botón aceptar para crear el nuevo perfil. Así mismo en esa misma pantalla podemos configurar los permisos e imagen de ese nuevo cargo ingresando a las demás pestañas que aparecen en el formulario.

### 6.3.2.3.2 EDITAR LOS PERFILES

- Para configurar los permisos que se le van a dar a algún usuario entramos por la ruta configuración- seguridad- perfil.

- Seleccionar el perfil al cual se le quiere hacer alguna modificación para ver el modo edición. Dar clic la pestaña en la cual queremos editar, ya sea información del perfil, permisos, bloque home o estados.

- En la pestaña de formulario si se desea hacer alguna modificación se debe finalizar con el botón aceptar

D. Para modificar los permisos del perfil, clic en la pestaña permisos, a través de esta pestaña podemos parametrizar que puede ver y a que tiene acceso cada usuario según el perfil que tienen asignado, esta función la realiza el usuario que tenga el perfil administrador, para finalizar cualquier cambio que se haga en los permisos damos clic en el botón aceptar para guardar los cambios realizados.

- Si deseamos editar la ventana de inicio donde aparecen los bloques home, damos clic en la pestaña bloque home, esta pestaña nos permite dar una mejor organización a la ventana de inicio. Para realizar la elección de los bloques que se quieren ver, solamente damos clic en el recuadro que aparece al lado izquierdo del nombre de cada bloque que se desee y finalizamos el proceso con el botón aceptar.

F. La pestaña estados permite parame trizar a que estados puede pasar un usuario cierto documento, si queremos que el perfil administrador no pueda cerrar las ordenes de trabajo, seleccionamos el perfil, clic en la pestaña estados, clic en órdenes de trabajo y en la ventana emergente que aparece quitamos la selección de cerrar y damos aceptar, este proceso lo hacemos con los perfiles y estados que deseamos parame trizar.

### 6.3.2.4 USUARIOS

Entrando al menú configuración- seguridad- usuarios vamos a ver la siguiente ventana. En la cual podemos ver los diferentes usuarios que tenemos creados en SAMM web, así mismo también podemos ver hace cuanto no ingresa algún usuario o cuantas veces ha ingresado, esto lo podemos ver en la columna número de ingresos de la tabla de usuarios.

### 6.3.2.4.1 CREAR NUEVO USUARIO

- Para crear un nuevo cargo seguimos la ruta, configuración- seguridad- usuario.

- Damos clic en el botón nuevo, y comenzamos a llenar los datos del formulario, los datos que aparecen subrayados son datos obligatorios para poder crear el usuario, los demás son opcionales. Cuando terminemos de llenar los datos y seleccionar si el usuario tendrá acceso activo, si podrá cambiar clave, si aplica recargo, y si será un usuario habilitado, damos clic en el botón aceptar para crear el usuario y terminar el proceso.

Si tengo algún técnico con acceso activo en no pero habilitado “si”, esto quiere decir que el técnico no tiene permitido el acceso a SAMM, pero si puede ser programado para algún servicio. 6.3.2.3.1

### 6.3.2.4.1 EDITAR USUARIO

- Para configurar los permisos que se le van a dar a algún usuario entramos por la ruta configuración- seguridad- usuario.

- Seleccionar el usuario al cual se le quiere hacer alguna modificación para ver el modo edición. Dar clic sobre la pestaña en la cual queremos editar, ya sea formulario, cambiar clave, competencias o bodega.

- En la pestaña de formulario podemos modificar la información básica que se tiene del usuario que hemos seleccionado, una vez editado lo necesario terminamos con el botón aceptar.

- En la pestaña cambiar clave, podemos actualizar la contraseña, simplemente colocamos la contraseña nueva, confirmamos la contraseña y confirmamos con aceptar.

5.En la pestaña de bodega asignamos la bodega a la cual tendrá acceso el usuario, esta asignación se realiza en caso de ser necesaria.

### 6.3.2.5 GRUPOS

Entrando al menú configuración- seguridad- grupos vamos a ver la siguiente ventana. Esta función sirve por si se desea organizar los usuarios en un grupo, ejemplo técnico Bucaramanga, técnicos barranquilla, esta es una función opcional.

Si se desea hacer uso de esta función, llenamos los datos que aparecen en la pestaña formulario, damos clic en aceptar y vamos a la pestaña usuarios, seleccionamos los usuarios que queremos agregar y damos aceptar.

### 6.3.2.6 AUDITORIA.

Entrando al menú configuración- seguridad- auditoria vamos a ver la siguiente ventana. En esta pestaña podemos ver cuales sesiones están activas, esto lo hacemos dando clic en sesiones activas- aceptar, ahí podemos ver el tiempo de actividad y sacar a algún usuario en caso de que se comparta alguna licencia. Esta función solo lo pueden realizar los administradores

### 6.3.2.7 TIPOS DE CONTRATO

Entrando al menú configuración- servicio- tipos de contrato vamos a ver la siguiente ventana. Esta pestaña nos sirve para determinar cuáles son los tipos de contrato que se van a manejar dentro de Proyectos y Servicios, si deseamos crear un tipo de contrato nuevo, solo damos clic en el botón nuevo, ponemos el tipo de contrato que se quiere crear un ejemplo, sería mantenimiento preventivo, y damos clic en aceptar para finalizar.

### 6.3.2.8 CENTROS DE COSTOS

Entrando al menú configuración- servicio- centro de costo vamos a ver la siguiente ventana. Los centros de costos funcionan cuando se tiene equipos de un cliente, y al momento de la facturación se requiere asociar el equipo a un centro de costo específico del cliente. Esta función sirve no solo para equipos sino para repuestos también. Podemos crear un nuevo centro de costo, dando clic en el botón nuevo llenamos la información y clic en aceptar para finalizar.

### 6.3.2.9 TIPOS DE SERVICIO

Entrando al menú configuración- servicio- tipos de servicio, vamos a ver la siguiente ventana. Los tipos de servicio son los servicios que se pueden presentar cuando se ofrece algún servicio, como ejemplos tenemos las garantías, diagnósticos, preventivos, correctivos, entre otros que se pueden crear, ingresando al boto nuevo, llenar los datos y finalizar en aceptar para tener un nuevo tipo de servicio en caso de ser necesario.

### 6.3.2.10 PERIODO DE LOS CONTRATOS

Entrando al menú configuración- servicio- periodo de los contratos, vamos a ver la siguiente ventana. En esta opción se puede ver y crear la periodicidad con la que se renueva un contrato o la periodicidad con la que se le brinda un servicio, puede ser mensual, bimensual, anual, entre otros según lo acordado con el cliente. Podemos crear un nuevo periodo ingresando al boto nuevo, llenar los datos y finalizar en aceptar para tener un nuevo periodo de contrato en caso de ser necesario.

### 6.3.2.11 DEPARTAMENTO

Entrando al menú configuración- servicio- departamentos, vamos a ver la siguiente ventana. Esta opción me sirve para que en el momento en que se ese creando una orden de trabajo se pueda asociar el departamento que era el encargado de cumplir con la orden de trabajo. Podemos crear un nuevo departamento ingresando al boto nuevo, llenar los datos y finalizar en aceptar para tener un departamento en caso de ser necesario.

### 6.3.2.12 MEDIO SOLICITUD.

Entrando al menú configuración- servicio- medio solicitud, vamos a ver la siguiente ventana. En esta función podemos indicar por donde suelen llegar las solicitudes, puede ser por teléfono, correos, internas, mensajes, entre otras diferentes que se puedan tener, esta opción permite a futuro poder medir el canal por donde se suelen recibir mayor número de solicitudes. Podemos crear una nueva medio solicitud ingresando al boto nuevo, llenar los datos y finalizar en aceptar.

### 6.3.2.13 MOTIVO DE CANCELACION

Entrando al menú configuración- servicio- motivo cancelación, vamos a ver la siguiente ventana. En esta ventana podemos agregar los diferentes motivos por las cuales se cancela un servicio que ya ha sido asignado, esto se hace con el fin de medir los motivos por los cuales se están cancelando los servicios y de esta manera poder hacer revisiones y correcciones respectivas para evitar estas situaciones. Podemos crear un nuevo motivo de cancelación ingresando al boto nuevo, llenar los datos y finalizar en aceptar.

### 6.3.2.14 EVALUACIONES

Entrando al menú configuración- servicio- evaluaciones, vamos a ver la siguiente ventana. Esta función nos va a permitir manejar evaluaciones del servicio dentro de la empresa, es decir que una vez finalizado el servicio el técnico podrá solicitar que sea diligenciada la evaluación de servicio por parte del cliente, para así poder medir estadísticamente como se están calificando los técnicos de acuerdo con los servicios.

### 6.3.2.14.1 CREAR NUEVA EVALUACIÓN

- Damos clic en el botón nuevo.

- Llenamos los datos que nos aparecen en la ventana, el nombre, activa “si”, seleccionamos los documentos en los que queremos que aparezca

la evaluación y damos clic en aceptar.

- Para crear las preguntas, vamos a la pestaña preguntas y damos clic en el botón nuevo para tener una ventana emergente, en la cual vamos a poder crear las preguntas que deseamos, estas preguntas se deben crear de manera individual y al terminar una pregunta guardamos los cambios con el botón aceptar.

- Para crear la respuesta a cada pregunta, selecciono la pregunta, doy clic en el tercer botón “opciones de respuesta” que está en la parte inferior de la pestaña preguntas. Me aparcera una ventana emergente en la cual doy clic en nuevo, creo la respuesta y termino con aceptar.

### 6.3.2.15 PARAMETROS GENERALES

Entrando al menú configuración- aplicación – parámetros generales, vamos a ver la siguiente ventana.

En esta ventana solamente vamos a dar clic en la pestaña parame trizar información, una vez demos clic acá vemos la siguiente ventana. En esta ventana se pueden seleccionar los campos que se quieren ver dentro de cada uno de los documentos que vamos a tener registrados en la aplicación, esta función la hacemos seleccionando solamente los campos que queremos ver y dando aceptar.

### 6.3.2.16 TIPOS DE DOCUMENTO

Entrando al menú configuración- aplicación – tipos de documento, vamos a ver la siguiente ventana. En esta pestaña se puede pasar por una serie de estados documentos como las solicitudes y las órdenes de trabajo, estos estados se pueden ver en esta ventana, asimismo se van a poder crear diferentes estados en caso de ser necesarios. Para crear un nuevo tipo de documento damos clic en nuevo, llenamos la información y damos clic en aceptar.

### 6.3.2.17 TEXTOS DEFECTO

Entrando al menú configuración- aplicación – texto defecto, vamos a ver la siguiente ventana. En esta ventana se pueden ver los textos por defecto que se tiene creados, estos textos los podemos visualizar en módulos como el comercial al momento de hacer cotizaciones. Para crear un nuevo texto por defecto damos clic en nuevo, llenamos la información y damos clic en aceptar.

### 6.3.3 MAESTROS

Esta pestaña permite crear y consultar la información de uso general de la compañía, encontrando los accesos referentes a los terceros, así como todo el menú de catálogo del aplicativo. Las familias y las marcas son maestros de categorización de elementos de catálogo y los menús de detalle equipo y detalle repuesto contienen las entradas para la creación y edición de las características y rutinas que tiene un equipo

### 6.3.3.1 NATURALEZA DE TERCERO.

Entrando al menú maestro- tercero – naturaleza tercera, vamos a ver la siguiente ventana. En esta ventana se podrá visualizar el tipo de naturaleza que manejan los diferentes clientes que se tienen en la empresa. Para crear una nueva naturaleza de tercero damos clic en nuevo, llenamos la información y finalizamos con clic en aceptar.

### 6.3.3.2 ESTADOS TERCERO.

Entrando al menú maestro- tercero – estados terceros, vamos a ver la siguiente ventana. En esta ventana vamos a tener una lista de los diferentes estados que pueden tener los terceros, algunos de estos estados son activo, inactivo y bloqueado, esa función nos puede servir para definir en qué estado se tiene la relación con el cliente. Para crear un nuevo estado de tercero damos clic en nuevo, llenamos la información y finalizamos con clic en aceptar.

### 6.3.3.3 TERCERO CLIENTE

Entrando al menú maestro- tercero – tercero cliente, vamos a ver la siguiente ventana. En esta ventana vamos a ver una tabla en la cual aparecen todos los clientes que tienen creados en la herramienta.

### 6.3.3.3.1 CREAR NUEVO CLIENTE.

  - Para crear un nuevo cliente entramos por la ruta maestros- tercero- tercero cliente.

  - Damos clic en el botón nuevo, llenamos los datos subrayados del formulario, ya que son obligatorios y finalizamos con el botón aceptar.

### 6.3.3.3.2 EDITAR CLIENTES

  - Seleccionamos el cliente que se desea editar de la lista de clientes que se tiene en la ventana, para de esta manera entrar al modo edición.

  - En la pestaña información básica podemos editar la información que ya está creada, una vez sea editada finalizamos con aceptar.

  - . En la pestaña contactos terceros podemos crear los contactos que se quieren asociar a cada cliente. Para crear un nuevo contacto damos clic en el botón nuevo que aparece dentro de la pestaña, llenamos la información del contacto que nos aparece en una ventana emergente y finalizamos con aceptar. Una vez creado el contacto actualizamos la página y veremos el contacto creado en una tabla que aparecerá.

  - En la pestaña de personal asignado podemos observar el rol que desempeña cada empleado dentro del cliente. Para crear un nuevo personal asignado, damos clic en el botón nuevo registro y llenamos toda la información y finalizamos dando en el botón aceptar.

- En la pestaña sucursales podremos ver las sucursales que tiene cada tercero de la empresa. Para crear una nueva sucursal, damos clic en el botón nuevo registro y llenamos toda la información y finalizamos con aceptar.

- En la pestaña equipos terceros podemos ver qué tipo de equipos tiene cada cliente con su respectiva descripción y cantidad de equipos. Para crear un nuevo equipo damos clic en el botón nuevo registro y agregamos los datos del nuevo equipo y finalizamos con aceptar.

- En la pestaña resumen tercero podemos ver toda la información de tercero como número de sucursales, números de equipos, equipos en contrato, etc. Es un resumen de todos los servicios que se le han ofrecido al cliente.

### 6.3.3.4TERCERO PROVEEDOR

Entrando al menú maestro- tercero – proveedores, vamos a ver la siguiente ventana. En esta ventana vamos a ver una tabla en la cual aparecen todos los proveedores que tienen creados en la herramienta.

### 6.3.3.4.1 CREAR NUEVO PROVEEDOR.

- Para crear un nuevo proveedor entramos por la ruta maestros- tercero- tercero proveedor

- Damos clic en el botón nuevo, llenamos los datos subrayados del formulario, ya que son obligatorios y finalizamos con el botón aceptar.

### 6.3.3.5 SUCURSALES

Entrando al menú maestro- tercero – sucursales, vamos a ver la siguiente ventana. En esta ventana vamos a ver una tabla en la cual aparecen todas las sucursales que se tienen creados en la herramienta, estas sucursales pertenecen a los diferentes clientes que se tienen dentro de Proyectos y Servicios.

### 6.3.3.5.1 CREAR NUEVA SUCURSAL.

- Para crear una nueva sucursal entramos por la ruta maestros- tercero- sucursal

- Damos clic en el botón nuevo, llenamos los datos subrayados del formulario, ya que son obligatorios y finalizamos con el botón aceptar.

### 6.3.3.5.2 EDITAR SUCURSALES

  - Seleccionamos la sucursal que se desea editar de la lista de sucursales que se tiene en la ventana, para de esta manera entrar al modo edición

B. En la pestaña información básica podemos editar la información que ya está creada, una vez sea editada finalizamos con aceptar.

- En la pestaña contacto sucursal se pueden crear contactos de la sucursal dependiendo de sus sedes o como se quiera tener, para crear un nuevo contacto de sucursal se da clic en nuevo registro, se llena la información en la ventana emergente que aparece y se finaliza con aceptar.

- En la pestaña personal asignado se puede ver que personal tiene se asignado para la empresa y sus respectivos datos.

- En la pestaña equipos sucursal vamos a poder observar cada equipo que está en cada sucursal, para agregar un nuevo equipo se da clic en nuevo registro, se llena la información y se acaba con aceptar.

- En la pestaña sucursal se puede observar la sucursal que se tiene seleccionada y se puede agregar una nueva sucursal, dando clic en nuevo registro, agregando los datos y se finaliza con aceptar.

### 6.3.3.6 FAMILIA

Entrando al menú maestro-familia, vamos a ver la siguiente ventana. En SAMM las familias hacen referencia a una de las bases principales para formar el catálogo de productos de productos y servicios, clasificar de forma correcta los productos y servicios o para generar indicadores.

Las familias de producto suelen estar organizadas como una jerarquía con familia e hijos, es decir, puede tener varias familias y cada familia tener sub familias o subgrupos que a su vez pueden tener variedad de productos asignados.

### 6.3.3.6.1 CREAR UNA NUEVA FAMILIA

  - Entramos por la ruta maestros- familia.

B. Damos clic en el botón nuevo. Llenamos los datos, y seleccionamos la familia padre a   la cual la queremos asignar, esto lo hacemos con la ayuda de la lupa en el formulario.

- Finalizamos con aceptar.

### 6.3.3.7 MARCAS

Entrando al menú maestro-marcas, vamos a ver la siguiente ventana. En esta ventana podemos ver todas las marcas de los equipos y repuestos que se manejan en Proyectos y Servicios.

Si se desea crear una nueva marca, vamos a dar clic en el botón nuevo, llenamos los datos del formulario y finalizamos con aceptar.

### 6.3.3.8 MODELOS EQUIPO

Entrando al menú maestro- elemento- modelos equipo, vamos a ver la siguiente ventana. En esta ventana podemos encontrar las referencias de los diferentes equipos que se han creado en la herramienta.

### 6.3.3.8.1 CREAR UN NUEVO MODELO

  - Ingresamos por la ruta maestro- elemento- modelos equipo

- Damos clic en nuevo y llenamos la información del formulario, como modelo del equipo, marca, familia y demás datos que sean obligatorios.

- Finalizamos el proceso con el botón aceptar.

### 6.3.3.8.2 EDITAR MODELO EQUIPO

- Seleccionamos el modelo de equipo al cual queremos cambiarle o crearle alguna información adicional. En la parte inferir aparecerá el modo edición con sus diferentes pestañas.

- En la pestaña de información básica, vamos a poder modificar toda la información que allí se tenga creada y llenar campos que no estén diligenciados.

- En la pestaña de atributos, pueden definirse las características que maneja el modelo de equipo, los atributos pueden ser medibles o de características del equipo.

- En la pestaña competencias, en esta pestaña se puede seleccionar del personal de servicio quien es apto para ejecutar un tipo de servicio en este modelo de equipo.

- En la pestaña versiones, en esta pestaña se puede crear las diferentes versiones en el caso que apliquen para el modelo que está configurando.

- En la pestaña sistema equipo, en esta pestaña se puede seleccionar un sistema específico, esto aplica en caso de que para que un determinado modelo se realicen operaciones de mantenimiento a un sistema de especifico o a un determinado repuesto.

- En la pestaña plan de mantenimiento, en esta pestaña se relacionan las rutinas de mantenimiento o temparios que se tienen previamente creadas. Para seleccionar el tempario use la opción de búsqueda, una vez seleccionado este tempario quedara asociado al modelo de equipo y podrá una vez asignado editarlo o eliminarlo según sea el caso.

### 6.3.3.9 COMPONENTES

Entrando al menú maestro- elemento- componentes, vamos a ver la siguiente ventana. En esta ventana vamos a ver las subpartes de los modelos de equipo, es decir, en un equipo de aire acondicionado podemos separar la evaporadora de la condensadora y estos serían los componentes del equipo, siendo este el caso cada subparte debe tener su serial independiente y se les puede asignar servicios a estas subpartes.

### 6.3.3.10 REPUESTOS

Entrando al menú maestro- elemento- repuesto, vamos a ver la siguiente ventana. En esta ventana se podrá visualizar un catálogo de repuestos o partes que son intercámbiales de un equipo, esto nos sirve para realizar algún tipo de servicio que lo requiera.

### 6.3.3.11 ACTIVIDADES

Entrando al menú maestro- elemento- actividades, vamos a ver la siguiente ventana. En esta ventana podemos visualizar todas las actividades que pueden realizar los técnicos de mantenimiento, deben ser definidas en este tipo de productos y servicios

Si se desea crear una nueva actividad damos clic en el botón nuevo, llenamos los datos del formulario, asignamos un código diferente a los que ya tenemos creados y finalizamos con el botón aceptar. En caso de querer editar una actividad ya creada, seleccionamos la actividad y editamos lo que se requiera, y finalizamos con aceptar.

### 6.3.3.12 TEMPARIOS

Entrando al menú maestro- elemento- temparios, vamos a ver la siguiente ventana. En esta pestaña vamos a poder ver los temparios o rutinas de mantenimiento que se pueden tener creadas para los diferentes equipos. Para crear un nuevo tempario vamos a dar clic en nuevo, llenamos los datos que aparecen en el formulario y damos clic en aceptar.

### 6.3.3.13 SISTEMAS

Entrando al menú maestro- detalle equipo- sistemas, vamos a ver la siguiente ventana. En esta ventana en caso de que los clientes separen sus equipos por partes vamos a encontrar esta información acá, por ejemplo, podemos dividir un equipo en el sistema mecánico, sistema eléctrico, sistema de acondicionamiento u otros sistemas.

### 6.3.3.14 ATRUBUTOS

Entrando al menú maestro- detalle equipo- atributos, vamos a ver la siguiente ventana. En esta ventana podeos encontrar las diferentes características que queremos tener como información complementaria para los equipos que se tienen dentro de la herramienta SAMM.

Si se desea crear un nuevo atributo clic en el botón nuevo, llenamos los datos que se nos piden en el formulario, y damos aceptar para finalizar este proceso.

### 6.3.3.15 LISTA DE CHEQUEO

Entrando al menú maestro- detalle equipo- lista de chequeo, vamos a ver la siguiente ventana. En esta ventana se ven las diferentes listas de chequeo que se tiene creadas, estas listas son una serie de actividades que pueden realizarse de verificación general en un equipo o para un procedimiento, una vez vinculadas, pueden asociarse a un trabajo específico.

### 6.3.3.15.1 CREAR UNA LISTA DE CHEQUEO

- Damos clic en el botón nuevo para habilitar el modo nuevo.

- Llenamos los datos que se piden en el formulario y damos clic en aceptar.

- Para crear las preguntas o datos que deben llenarse en la lista de chequeo, damos clic en la pestaña atributos, y seleccionamos los atributos que van a hacer parte de la lista de chequeo, estos atributos deben estar previamente creados, finalizamos con aceptar.

### 6.3.3.16 ESTADO EQUIPO

Entrando al menú maestro- detalle equipo- estado equipo, vamos a ver la siguiente ventana. En esta ventana podemos ver el estado de los diferentes equipos, en la tabla vemos los estados que se tienen los cuales son “activo” o “inactivo”, esta función nos sirve para determinar si algún equipo ya no estará activo dentro de la empresa.

### 6.3.3.17 FALLAS

Entrando al menú maestro- detalle equipo- fallas, vamos a ver la siguiente ventana. Esta ventana la usamos cuando se quiere documentar o configurar alguna serie de posibles fallas que puedan presentar los equipos.

### 6.3.3.18 REEMPLAZOS

Entrando al menú maestro- detalle repuesto- reemplazos, vamos a ver la siguiente ventana. En esta ventana se va a poder configurar los reemplazos de los repuestos que se tienen creados, esto en caso de que el repuesto que se requiere no esté disponible, por ejemplo si necesito un tipo específico de correa que no está disponible puede ser reemplazada por una correa genérica que cumpla con las especificaciones necesarias para ser el cambio.

### 6.3.4 SERVICIO

En esta opción se encuentra el centro de operación de la aplicación, que corresponde a nuestro módulo de servicio. Encontramos aquí: los equipos, u objetos de servicio, que son la razón de ser de nuestra aplicación, pues para ellos es que está orientada toda la gestión que realizamos a través del Software. Se encuentran aquí los accesos a las solicitudes de servicio, también encontramos las órdenes de trabajo, que resulta ser el documento central de la operación. Los contratos, que son el punto de administración de nuestros mantenimientos preventivos y correctivos, así como el cronograma de mantenimiento, que es el tablero de control de estos. La programación, que es el tablero de control del recurso humano: los técnicos y/o ingenieros. Las funciones derivadas de la operación, como el control de las actividades realizadas para el servicio. También se encuentra una funcionalidad para cerrar de forma rápida los documentos implicados en el servicio.

### 6.3.4.1 EQUIPO

Entrando al menú servicio- equipos- equipos, vamos a ver la siguiente ventana. En esta ventana se podrá ver crear toda la información referente a los equipos, así como las configuraciones y características de estos. Así mismo se pueden ver los equipos que se tienen creados.

### 6.3.4.1.1 CREAR NUEVO EQUIPO

- Ingresamos a la ruta servicio- equipos- equipos.

- Damos clic en el botón nuevo para tener acceso al formulario de creación.

- Llenamos el formulario que aparece en la pestaña de información básica. En caso de que no tener el serial del equipo damos clic en el botón para poder llamar un serial automático de SAMM, en los espacios que aparece la upa se puede usar para buscar la información.

- Cuando tengamos toda la información del formulario finalizamos con aceptar para tener creado un nuevo equipo.

### 6.3.4.1.2 EDITAR EQUIPOS

- Seleccionamos el equipo al cual queremos cambiarle o crearle alguna información adicional. En la parte inferior aparecerá el modo edición con sus diferentes pestañas.

- En la pestaña de información básica, podemos editar toda la información básica que ya está creada, o terminar de completar espacios que no han sido llenado en el momento de crear un nuevo equipo.

- En la pestaña datos, esta ventana nos muestra los datos adicionales que complementan, en esta ventana se encuentran los datos de características básicas del equipo, como funcionamiento, capacidad, amperaje, peso, entre otros. Si no existen atributos asociados al modelo de equipo del equipo actual seleccionado, la pestaña datos no mostrará ningún tipo de información.

- En la pestaña variables, en esta ventana se permite realizar los registros de los parámetros y variables de funcionamiento del equipo.

- En la pestaña componentes, los componentes son repuestos especiales a los cuales se implementan en los equipos. Cada equipo, puede tener varios sub-equipos o componentes, que tienen la posibilidad que se les preste servicio de mantenimiento. Este tipo de elementos son registrados como componentes.

- En la pestaña contratos, en esta ventana se permite al usuario ver las fechas de las visitas al equipo, cuando éste está incluido en un contrato de mantenimiento. Además, muestra las OT que ya se han generado a partir del contrato. Si la visita tiene asignada una OT, se muestra la fecha de compromiso proveniente del documento.

- En la pestaña movimientos, los equipos pueden trasladarse de una sucursal del cliente a otra, este registro se puede ver en la pestaña "movimientos" de los equipos, donde se muestra la fecha en que el equipo se traslada, la sucursal de origen y la de destino, además de la OT de la cual proviene el movimiento.

### 6.3.4.2 PRESTAMO

Entrando al menú servicio- equipos- préstamo, vamos a ver la siguiente ventana. Esta función se usa para realizar préstamos de herramientas a técnicos y llevar un control de los inventarios de estas.

### 6.3.4.3 SOLICITUDES

Entrando al menú servicio- solicitudes- solicitudes, vamos a ver la siguiente ventana. En esta ventana vamos a poder ver las solicitudes de servicio, que son esencialmente la definición de una necesidad por parte de un cliente, es un documento temporal donde definimos el cliente, el equipo, la sucursal, el motivo de la solicitud, el departamento encargado, junto con otros datos adicionales.

### 6.3.4.3.1 CREAR NUEVA SOLICITUD

- Ingresamos a la ruta servicio- solicitudes- solicitudes.

- Damos clic en el botón nuevo, para acceder al formulario de creación de una solicitud.

- Llenamos la información requerida en el formulario, dependiendo de la información que se tenga de la solicitud. Finalizamos con el botón aceptar, para tener creada la nueva solicitud.

### 6.3.4.3.2 EDITAR LAS SOLICITUDES

- Seleccionamos la solicitud a la cual queremos cambiarle o crearle alguna información adicional. En la parte inferior aparecerá el modo edición con sus diferentes pestañas.

- En la pestaña información básica, podemos editar toda la información básica que ya está creada, o terminar de completar espacios que no han sido llenado en el momento de crear una nueva solicitud.

- En la pestaña comentarios, en esta pestaña podrá introducirse información concerniente a la solicitud de servicio, comentarios importantes del requerimiento del cliente, estos comentarios pueden ser editados independientemente del estado del documento, además estarán siempre disponibles para consulta interna.

- En la pestaña documentos, en la pestaña de documentos, se pueden visualizar los documentos posteriores generados de la solicitud de servicio, cada uno con la información clave para su identificación y seguimiento, el número del documento, el estado y su fecha de creación. Para consultar el documento, puede hacer link sobre el número del documento y este se abrirá en la ventana correspondiente.

### 6.3.4.4 ORDENES DE TRABAJO

Entrando al menú servicio- ordenes de trabajo- todas las Ots, vamos a ver la siguiente ventana. Las órdenes de trabajo, las cuales se les definen como OT, son el corazón del sistema de administración de mantenimiento SAMM, es el documento que contiene toda la información necesaria para atender correctamente las necesidades de un servicio. La orden de trabajo puede iniciar por varios medios tales como: solicitud de servicio, cotización, contrato de mantenimiento u orden de trabajo. Una orden de trabajo pasa por los requerimientos del cliente, reportes de actividades, repuestos, programación de técnicos o terceros y finaliza con el reporte o comprobante de servicio para realizar el cierre.

### 6.3.4.4.1 NUEVA ORDEN DE TRABAJO A PARTIR DE UNA SOLICITUD DE SERVICIO

A. Entramos a la solicitud de servicio creada anteriormente para desde allí crear la OT.

B. Entramos a la barra de herramientas y damos clic en el botón “OT”.                   Podemos crear orden de trabajo de diagnóstico y orden de trabajo de servicio.

- ORDEN DE TRABAJO DE DIAGNOSTICO

A.  Entramos a la solicitud de la cual se quiere crear la OT

B. Damos clic en el botón OT y finalizamos seleccionando el tipo de servicio diagnóstico.

- ORDEN DE TRABAJO DE SERVICIO

A.  Entramos a la solicitud de la cual se quiere crear la OT

B. Damos clic en el botón OT y finalizamos seleccionando uno de los tipos de servicio disponibles (Mantenimiento Preventivo, Mantenimiento correctivo, Etc.)

### 6.3.4.4.2 NUEVA ORDEN DE TRABAJO A PARTIR DE UN CONTRATO DE MANTENIMIENTO

Los contratos de mantenimiento permiten definir las fechas de las visitas programas para cada servicio, como estas visitas fueron previamente acordadas con el cliente, no es necesario tener una solicitud para la creación de la orden de trabajo.

A. Consultamos el calendario, entramos al menú Servicio - Contratos - Cronograma

B. Realizamos búsquedas por cliente, sucursal, equipo, tempario y número de contrato.

C. Podemos ver la fecha de las visitas programadas a realizar en los meses que se elija visualizar

D. Elegimos en el cuadro naranja las visitas listas a ejecutarse en la semana deseada y en el día específico y ahí creamos la OT de uno o varios equipos.

### 6.3.4.4.3 NUEVA ORDEN DE TRABAJO A PARTIR DE UNA COTIZACION DE SERVICIO.

A. Entramos a un documento de cotización.

B. Creamos la orden de trabajo cuando se requiera intervención del personal técnico.

### 6.3.4.4.4 NUEVA ORDEN DE TRABAJO A PARTIR DE OTRA ORDEN DE TRABAJO

A. Entramos a una orden de trabajo ya existente.

B. Vamos a el botón "Orden de trabajo OT" de la barra de herramientas de la OT. Y ahí creamos la orden de trabajo

### 6.3.4.4.5 EDITAR LAS ORDENES DE TRABAJO

- Seleccionamos la orden de trabajo a la cual queremos cambiarle o crearle alguna información adicional. En la parte inferior aparecerá el modo edición con sus diferentes pestañas.

Entramos a las opciones de consulta, o búsqueda de órdenes de trabajo, en la parte izquierda se encuentran los registros resultantes de la búsqueda diferenciando la prioridad de cada OT con un color diferente, esta prioridad se indica en la imagen al inicio de cada registro en la tabla.

+ Rojo con intermitencia: Indica que la OT es de prioridad urgente

+ Rojo: Indica que la OT es de prioridad alta

+ Amarillo: Indica que la OT es de prioridad media

+ Naranja: Indica que la OT se dé prioridad baja

- En la pestaña información básica, podemos editar toda la información básica que ya está creada, o terminar de completar espacios que no han sido llenado en el momento de crear una nueva orden de trabajo.

- En la pestaña trabajos, en esta pestaña se pueden encontrar los trabajos de mantenimiento realizados con sus respectivos técnicos, la fecha, la duración, horas hombre y actividades, esta carpeta es el resumen de los trabajos realizados a la orden de trabajo y es alimentada por cada uno de los reportes técnicos que se realicen sobre la orden de trabajo.

- En la pestaña comentarios, se permite ingresar y conocer los comentarios o aclaraciones que se han realizado para la orden de trabajo.

- En la pestaña documento, se puede ver la información relacionada a documentos generados de la orden de trabajo seleccionada, se podrán ver cotizaciones generadas, ordenes de trabajo hijas o requisiciones generadas.

### 6.3.4.5 PROGRAMAR LA ORDEN DE TRABAJO.

En el menú de servicio- órdenes de trabajo, tenemos la siguiente barra de herramientas que aparece al momento de seleccionar una orden de trabajo, en esta barra tenemos la opción de aprobar ordenes de trabajo, programar el personal, reportar OTS, mirar los archivos y cerrar las OTS, entre otras funciones.

Para programar el personal que estará encargado de atender los servicios que requieren los clientes se realizan los siguientes pasos:

    - Entramos a la ruta servicio- órdenes de trabajo- todas las OTS.

    - Seleccionamos la orden de trabajo que se desea programar, y nos aparecerá la siguiente ventana, en la cual tenemos acceso a la barra de herramientas.

    - Damos clic en el botón programar, que está ubicado en la segunda posición de la barra de herramientas de la ventana de todas las ordenes de trabajo.

    - En la ventana que aparece, podemos buscar la OT o el cliente al que se le quiere programar el servicio, esta búsqueda la hacemos por medio del modo buscar.

  - En caso de no requerir buscar la OT vamos al calendario y seleccionamos el día para el cual queremos dejar el servicio. Nos aparecerá la siguiente ventana. Damos clic en el espacio en blanco de la hora y el técnico que se desea programar, llenamos los datos que se requieren en la ventana emergente y confirmamos con aceptar para tener programado el servicio.

  - Podemos realizar la búsqueda también por medio del técnico que se desea programar. Damos clic en la lupa del espacio en blanco en la parte superior y seleccionamos el técnico. Nos ubicamos en la fila del técnico que se le quiere realizar un trabajo, dando clic en el técnico y la hora que se requiere se abrirá la ventana de crear programación, ventana donde se llenan todos los datos del técnico y finalizamos con aceptar.

### 6.3.4.5.1 BARRA DE HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN

En el menú de servicio- programación, tenemos la siguiente barra de herramientas que aparece al momento de seleccionar programación, esta es una de las opciones más importantes en la tabla de programación debido a la creación y consulta de turno y no disponibilidad de técnico, el cual establece un periodo de tiempo para el cual el técnico no tiene disponibilidad para realizar trabajos, por causas como vacaciones, capacitación, permisos, cita médica, entre otros.

Para programar y ver la disponibilidad de técnicos se realizan los siguientes   pasos.

- Entramos a la ruta servicio- programar

- Damos clic en el botón turnos y no disponibilidad, y se abrirá todo lo disponible del técnico. Este icono es muy importante debido a que en él se abrirá una ventana la cual se especificará la fecha, la hora, los días, el motivo y los técnicos por lo cual estará disponible o no disponible para realizar una función o un determinado tipo de trabajo.

- Aparecerá la ventana emergente, adicionalmente sobre esta ventana generada a partir del botón de turnos y no disponibilidades, se puede realizar la programación de una OT para varios técnicos. Está opción solo estará habilitada cuando se realiza la programación desde el botón programar de la OT.

- Los campos solicitados por esta ventana son los siguientes: fecha desde - fecha hasta, hora inicial - hora final, la selección de los días de la semana que se va a programar, el campo "cada tanta semana", correspondiente a la cantidad de semanas intermedias en las que no se hace programación, comentarios adicionales y por último la búsqueda avanzada múltiple de la selección de técnicos a programar, terminamos con aceptar.

- Podemos editar la programación. Se debe dar clic en la casilla de la programación del técnico. En la parte inferior de la ventana se muestran tres opciones, la primera (programación para otros días y otras horas) si se activa, corre la programación hecha para un día y hora escogida. La segunda (programación para otros técnicos) corre la programación hecha para un día y hora escogida de los técnicos filtrados por grupo. La tercera (no programar domingos y festivos) cuando se activa impide que se realice programación de técnicos en domingos y días festivos.

### 6.3.4.5.2 PROGRAMACION AUTOMATICA

- Entramos a la ruta servicio- programar

- Ahora damos clic en el botón de programación automática. En SAMM se puede generar una programación automática de sus órdenes de trabajo, para generar una programación automática de los técnicos, con fecha, duración, cuando acepte la programación automática, SAMM ubicará de los técnicos competentes para atender el equipo de la orden para que usted pueda decidir a quién le asigna el trabajo o servicio

- Una vez definido el técnico, el proceso se completa exitosamente y será visualizado en la ventana de programación.

### 6.3.4.5.3 IMPRESION DE FORMATOS

Genera la impresión de las diferentes vistas de la programación de técnicos por día o semana, para uno o todos los técnicos. La impresión de los reportes para la programación va ligada a los permisos de perfil de usuario de impresión de reportes.

- Entramos a la ruta servicio- programar, o entramos a la programación que se desea imprimir.

- Ahora damos clic en imprimir, y finalizamos la operación.

### 6.3.4.5.4 VISUALIZACION DE VARIABLES EN LA VENTANA DE PROGRAMACION

- No Disponibles: Muestra los horarios laborales con el día y la hora de los técnicos que no estarán disponibles para ser programados por una causa ajena a la compañía, esta información saldrá de color rojo

- Disponibles: Muestra los horarios laborales con el día y la hora de los técnicos que pueden y están disponibles en un horario específico para realizar una función, esta información saldrá de color café claro.

- Programadas: Muestra los horarios laborales con el día y la hora de los técnicos tienen programado hacer una función o un tipo de trabajo, esto en un horario específico para realizar una función, esta información saldrá de color Amarillo.

- Reportadas: Muestra los horarios laborales con el día y la hora de los técnicos tienen reportadas función o un tipo de trabajo, esto en un horario específico para realizar una función, esta información saldrá de color verde.

### 6.3.4.6 REPORTAR TRABAJOS SOBRE LA ORDEN DE TRABAJO.

Para realizar reportes técnicos sobre la orden de trabajo, Realice los siguientes pasos.

- Entramos a la ruta servicio- todas las OT, seleccionamos la OT que queremos reportar

- Clic en el botón reportar, aquí podrá registrar los técnicos encargados del servicio, el tiempo invertido y el reporte de actividades realizadas.

- Cuando se ingresa al reporte desde la OT carga por defecto los datos de la OT, los técnicos programados, las actividades planeadas y la fecha sugerida de la OT (todos estos campos, menos el de la OT, están sujetos a los cambios del usuario). De acuerdo con las actividades que se tienen planeadas, se puede seleccionar cuales actividades se quieren en el reporte.

### 6.3.4.6.1 NUEVO REPORTE DE TRABAJO

- Entramos a la ruta servicio- reporte diario

- Dando clic en el icono de nuevo podrá insertar la información requerida para generar un nuevo registro de trabajos.

- En la pestaña de información básica irán los registros básicos para gestionar los trabajos que se ejecutaron en la orden de trabajo. Una vez se llenen los datos confirmamos con botón aceptar.

- En la pestaña técnicos, se cargarán los técnicos reportados en el informe técnico, si desea agregar o eliminar un técnico podrá hacerlo mediante la opción de búsqueda.

- En la pestaña equipos, se cargarán los equipos reportados en el reporte, a los cuales se les realizo algún tipo de servicio.

- En la pestaña gastos, se relacionan los gastos que hacen referencia a los elementos que se han consumido para la realización de la OT pero que no han salido del almacén como los viáticos, alimentación, transporte, entre otros.

### 6.3.4.7 CONTRATOS

Entrando al menú servicio- contrato, vamos a ver la siguiente ventana. En esta ventana se pueden crear los diferentes contratos, esto lo hacemos cuando existen contratos de mantenimiento preventivo, bajo los cuales existen unas fechas de visitas programadas para revisión de los equipos. O cuando los equipos cuentan con una serie de planes de mantenimiento y debe generarse la relación de visitas de estos mediante un contrato de mantenimiento.

Para crear un nuevo contrato, damos clic en el botón nuevo, llenamos la información que se requiera y finalizamos con aceptar, en las diferentes pestañas podemos relacionar la información que se tenga sobre el contrato que se está creando.

### 6.3.4.8 CRONOGRAMA

Entrando al menú servicio- cronograma, vamos a ver la siguiente ventana. En esta ventana se podrá ver la información de las visitas generadas en los contratos, en la parte izquierda cuenta con un el control de calendario que mediante colores le indicara los días en los que tiene visitas programadas. En la parte superior encontrara un buscador de programación de contratos, para validar las fechas de programación de visitas, para confirmar su búsqueda use el botón aceptar.

Si un equipo tiene programada más de una visita para el mismo día, solo se mostrará un panel para todas las visitas; este panel nos muestra la información del contrato, del tercero y del equipo, adicionalmente en la parte inferior del panel aparecen los temparios resaltados. Al generar la OT quedarán asociados todas las visitas al mismo documento.

### 6.3.4.9 PROGRAMACION

Entrando al menú servicio- programación, vamos a ver la siguiente ventana. Cuando la OTT es aprobada, el siguiente paso es la asignación del personal técnico o de operación que va a ejecutar los trabajos. Una vez que haya seleccionado la OTT y el técnico a programar se procede a seleccionar el día y la hora que queremos programar, realizamos la programación y confirmamos con aceptar.

### 6.3.4.10 PRELIQUIDACIÓN

Entrando al menú servicio- preliquidación, vamos a ver la siguiente ventana. En esta ventana donde los campos son iguales a los que presenta en la página de "Cotización", donde lo único que los diferencia es la opción del campo documento que en este caso es "Preliquidación", en ella una vez diligenciado los campos de esa carpeta y haber dado clic en el botón ACEPTAR se habrá generado correctamente la preliquidación, también es usado para realizar búsquedas o para editar algún registro de dicha página.

### 6.3.4.11 CIERRE MASIVO DE OTTS

Entrando al menú servicio- cierre masivo de OTTS, vamos a ver la siguiente ventana. En esta ventana se puede realizar cierres de documentos de tipo "Ordenes de Trabajo", solo aplicará el cierre para aquellas OTTS donde estén en un estado donde las permitan cambiar a estado cerrada.

En esta página se puede visualizar dos secciones:

  - BUSCAR OTTS

#### En esta sección podemos realizar las búsquedas de las OTTS para realizar el respectivo cambio de estado a cerrada, una vez que haya seleccionado los campos para filtrar y haber dado clic en el botón aceptar en la parte derecha de los resultados de la búsqueda establecidos por el usuario a través de los campos de búsqueda, de ahí se seleccionara aquellos que se van a cerrarse y después se dará clic en el botón "siguiente", para luego ser enviado a la siguiente sección.

#### GENERAR PRE-LIQUIDACIÓN

En esta sección en la parte superior encontraremos dos opciones para cerrar las OTTS: preliquidación por cliente y preliquidación por todos

- Preliquidación por cliente: una vez seleccionado las OTTS a cerrarse, tendremos dos campos a llenar para poder realizar la actividad de manera correcta, uno es el campo "Documento", que hace referencia al tipo de documento que vamos a generar después de cerrarse en este caso será "preliquidación", el segundo campo es la nota, donde registraremos las observaciones que le daremos al documento cuando se vaya a cerrar.

- Preliquidación por todos: encontraremos los campos anteriormente nombrados, más uno llamado Cliente donde se seleccionará el cliente al cual pertenece el documento que queremos cerrar y solo se cerrará aquellos que estén bajo esa condición

### 6.3.4.12 REPUESTOS

Para realizar una solicitud de repuestos se debe hacer teniendo un orden de trabajo que se encuentre en ejecución y tenemos que seguir los siguientes pasos:

- Entramos a la ruta servicio- órdenes de trabajo- todas las órdenes de trabajo.

- Seleccionamos una orden de trabajo que se encuentre en ejecución, es decir que tenga un reporte.

- Damos clic en el botón requisición, desde aquí se puede hacer la solicitud de repuesto

- Se abre la siguiente ventana, en la cual aparecerá todos los datos de la orden de trabajo

- En el espacio de asunto, se puede poner solicitud de repuesto (opcional), y le damos aceptar para guardar datos y crear la nueva orden.

- Damos clic en el botón ITEMS

- En la opción tipo de catálogo, escogemos la opción de repuestos.

- Le damos clic en la lupa que aparece en la opción de catálogo, y se abre una ventana donde nos muestra todos los repuestos que tenemos habitados.

- Seleccionamos cuales repuestos necesitamos y luego le damos clic en aceptar.

- Escogemos la cantidad de repuestos que queremos y el precio de cada uno, si lo tenemos, y luego damos clic en aceptar para guardar la información, damos clic en guardar y volver y volvemos al documento

- Podemos observar en el botón detalle, todo lo que hemos hecho anteriormente.

- Damos clic en el botón estado

- Seleccionamos en la opción estado del proceso, la opción en proceso.

- Podemos observar en la orden de trabajo que se ha agregado los repuestos y toda la información.

NOTA: En detalle y en documentos podemos observar los repuestos que se han agregado desde la aplicación web, pero en sugerido se puede observar los repuestos agregados desde el aplicativo móvil.

# GUIA PARA ASIGNACION DE PERFILES EN SAMM

### 7.1 PERMISOS PERFILES

En SAMM se tienen creados perfiles que están relacionados con las funciones que desempeñan el personal dentro de Proyectos y Servicios. Los perfiles que se tienen creados son: administrador, coordinador, técnico, supervisor, planeador y VISITANTE O GERENCIAL.

A continuación, se presentan los permisos de cada perfil, estos permisos deben ser tenidos en cuenta al momento de que se asigne un perfil a cada usuario.

### 7.1.1 ADMINISTRADOR:

El administrador es la persona que tiene acceso a todas las funciones de SAMM. En la siguiente imagen se puede ver los permisos que tiene asignado el perfil de administrador.

### 7.1.2 COORDINADOR:

El coordinador está encargado de programar o asignar ordenes de trabajo, programas la asignación de contratos de mantenimiento, aprobar ordenes de trabajo. Sin embargo, el coordinador no puede editar o eliminar la programación ya creada, así mismo las solicitudes, zonas, cargos, usuarios, perfiles, terceros o sucursales, pero si puede verlas y asignarles las ordenes respectivas.

### 7.1.3 TECNICO:

El técnico es la persona encargada de realizar los trabajos y servicios de mantenimiento, estas personas son las encargadas de realizar el reporte diario por medio de la app de SAMM web y cargarlo en tiempo real.

### 7.1.4 SUPERVISOR:

Es la persona encargada de supervisar el trabajo que realizan los técnicos, los supervisores tienen la labor de revisar la programación diaria, de revisar que los reportes estén llenado y firmados correctamente antes de ser cerrado la orden de trabajo y ser enviado al cliente. Así mismo el perfil supervisor podrá cerrar la orden de trabajo en el momento en que este completo el servicio y el cliente apruebe el reporte.

### 7.1.5 PLANEADOR:

Es la persona encargada de realizar las planeaciones del personal que estará asignado a las diferentes órdenes de trabajo que se tengan, la persona encargada de la planeación tiene acceso al cronograma, la planeación, las solicitudes y las ordenes de trabajo en las cuales podrá ver los requerimientos que se tienen de los clientes, y así mismo cerrar las ordenes de trabajo cuando sea necesario.

### 7.1.6 GERENCIAL:

La persona con el perfil gerencial tiene acceso a los reportes y a los indicadores generados, esto con el fin de que puedan ver su trabajo y llevar un control del trabajo realizado.

# GUIA PARA USO DEL CLIENTE EN SAMM

### 8.1 METODOS PARA FIRMAR EL REPORTE DEL SERVICIO SOLICITADO

Cuando el técnico que ha sido asignado para cumplir con el servicio que se solicitó previamente, culmine con sus labores llenará un reporte el cual debe ser firmado por parte del cliente, para ello se tienen dos opciones que se describen a continuación.

### 8.1.1 FIRMA EN CAMPO

Si como cliente o persona autorizada para firmar el reporte del servicio prestado se encuentra en el lugar en el cual se han realizado las actividades establecidas, el técnico le entregará un celular, en el cual por medio de la aplicación SAMM podrá previsualizar el reporte, así como llenar la encuesta de satisfacción y realizar la firma para poder subirlo a la plataforma.

A continuación, se muestran las imágenes en las cuales se puede ver el proceso de firma de reportes mediante la opción de firma en campo.

- El técnico le entregara el celular donde puede dar clic al botón previsualizar para ver los datos que ha ingresado el técnico en el reporte.

- En la parte inferior de la previsualización del reporte se encuentra el botón firmar

- Dando clic al botón firmar, aparecerá un espacio donde se puede ingresar la firma. Así mismo en el botón encuesta se puede realizar la evaluación el servicio que se ha prestado.

- Para guardar todos los cambios que se realicen damos clic en los botones de guardar.

### 8.1.2 FIRMA POR MEDIO DE LA APK FIRMANTES

Si como cliente o persona autorizada para firmar el reporte del servicio prestado no se encuentra en el lugar en el cual se han realizado las actividades establecidas, podrá realizar la firma del reporte desde el lugar en donde se encuentre, por medio del APK firmantes, para poder realizar la firma es necesario descargar el APK. El procedimiento es el siguiente:

A. Descargar el APK de enlace http://dev.softwareSAMM.com/act/SAMMfirma.apk

B. Cuando la descarga termine instalar el aplicativo; es posible que solicite ajustar en la configuración permitir instalar aplicaciones de fuentes desconocidas.

C. Una vez instalado no se debe abrir la aplicación, solo se debe dejar instalada.

D. Para firmar un reporte se ingresa por el navegador a SAMM y se emplea el botón firmar: este botón abrirá la aplicación para tomar la firma.

Después de tener descargado el APK en el dispositivo móvil para poder realizar la firma, se siguen los siguientes pasos para realizar el proceso de la firma:

- Ingresar a SAMM web por medio de este link: https://app.softwareSAMM.com/PYS, se ingresa el usuario y contraseña que le han sido asignados.

- En la pantalla de inicio de SAMM web dar clic en el caso verde para desplegar el menú donde se encuentra la opción ordenes de trabajo

- Clic en la opción ordenes de trabajo para desplegar el siguiente menú y encontrar la opción todas las OTTS donde se da clic.

- Seleccionar de la tabla, la OTT que se va a firmar.

- En la parte inferior aparecerá la OTT que ha sido creada para el servicio antes solicitado, y damos clic en la pestaña trabajos

- En esta pestaña se encuentra el reporte del servicio que ha sido prestado, en la tabla se da clic en el icono de la impresora.

- Cuando se ingrese al icono de la impresora podrá visualizar el reporte que el técnico ha llenado en el momento en que se atendió la solicitud.

- En la parte inferior se encuentra el espacio para la firma del cliente, en el cual se visualiza el botón firmar.

- Dando clic en el botón firmar aparece el espacio para realizar la firma del reporte.

- Una vez se realice la firma, dar clic en el icono de guardar ubicado en la parte superior derecha, para registrar los cambios.

Una vez se realice la firma y se guarden los cambios, se habrá culminado el proceso de la firma por medio del APK firmantes de SAMM

# GUA DE USO PARA LOS TECNICOS EN SAMM

### 9.1 REALIZAR EL REPORTE DEL SERVICIO PRESTADO

Una vez se culmine con las actividades correspondientes a cada servicio que ha sido asignado, es necesario registrar los datos del servicio en el reporte técnico, este registro se realizara por medio de un aplicativo del software SAMM, esto con el fin de reducir los tiempos de entrega de reportes y hacer la actividad de reporte más fácil a los trabajadores. Para realizar el registro de datos en el reporte técnico se emplearán dispositivos móviles Android.

### 9.1.1 DESCARGAR LA APP SAMM

Para realizar la actividad de registro de datos en el reporte técnico es necesario descargar la aplicación SAMM, esta aplicación se encuentra disponible únicamente para dispositivos Android en la play store de los dispositivos móviles, a continuación, se muestran los pasos para descargar el aplicativo.

- Ingresar a la play store del dispositivo móvil, buscar la aplicación SAMM y seleccionar la opción de instalar.

- Al abrir la aplicación que ha sido descargada, se vera la interfaz de inicio en la cual se debe colocar esta url: https://app.softwareSAMM.com/PYS , el usuario y contraseña asignados.

### 9.1.2 USO DE LA APLICACIÓN Y REGISTRO DE DATOS EN EL REPORTE

- Una vez ingrese a la aplicación con los datos que ya han sido proporcionados, se vera la siguiente pantalla de inicio en la cual se encuentran los servicios que han sido asignados con las diferentes especificaciones.

- Cuando se finalice uno de los trabajos que fueron asignados, se debe seleccionar la orden de trabajo (OTT) que corresponde para iniciar el registro de información en el reporte técnico

- Una vez seleccionada la orden de trabajo (OTT) que corresponde al servicio realizado, aparecerá en la pantalla del dispositivo el formato que corresponde según la orden de trabajo seleccionada.

Si el servicio que se requiere reportar es un mantenimiento preventivo, aparecerá el formato que se observa en las imágenes, en este formato se registra toda la información relacionada con el servicio que se le brindo al cliente.

Para tener acceso a las listas de chequeo que hacen parte del formato se debe dar clic sobre cada una de las flechas que aparecen en la parte derecha del nombre. Las listas de chequeo que allí aparecerán corresponden a las actividades del mantenimiento preventivo.

Una vez se complete toda la información requerida en el reporte puede dar clic en el botón previsualizar que se encuentra, deslizando hacia abajo en la pantalla del reporte, desde allí podrá verificar que todos los datos ingresados estén correctamente diligenciados, así miso en caso de contar con la presencia del cliente, se podrá solicitar la firma y el diligenciamiento de la encuesta de satisfacción. En caso de no contar con la presencia del cliente o persona responsable se puede cargar el reporte sin la firma del cliente.

En caso de ser un mantenimiento correctivo o un diagnóstico, el procedimiento para registrar los datos del reporte será el mismo, para cada caso se tendrá asignado el respectivo reporte que corresponde al servicio que se le prestará al cliente.