## Metodología Scrum

Scrum es una metodología ágil utilizada para gestionar proyectos complejos, especialmente en entornos donde los requisitos pueden cambiar rápidamente. Se basa en ciclos de trabajo llamados sprints, que generalmente tienen una duración de entre 1 a 4 semanas. Scrum está diseñado para fomentar la colaboración, mejorar la calidad del producto y permitir la adaptación rápida a los cambios del entorno.

Elementos Clave de Scrum:

- Roles:

  - Product Owner: Responsable de definir el valor del producto, priorizar las tareas y asegurar que el equipo esté trabajando en lo más importante.

  - Scrum Master: Actúa como facilitador, asegurando que el equipo siga las reglas y principios de Scrum y eliminando los impedimentos que afecten su trabajo.

  - Equipo de Desarrollo: Encargado de implementar las tareas asignadas y de entregar un incremento funcional al final de cada sprint.

- Eventos:

  - Sprint Planning: Planificación de las tareas a realizar durante el sprint.

  - Daily Scrum: Reunión diaria breve (máximo 15 minutos) para revisar el progreso y discutir posibles bloqueos.

  - Sprint Review: Revisión del incremento del producto y su valor al final del sprint.

  - Sprint Retrospective: Revisión interna del equipo para identificar mejoras en la forma de trabajo.

- Artefactos:

  - Product Backlog: Lista priorizada de todas las tareas, características y requisitos del producto.

  - Sprint Backlog: Conjunto de tareas seleccionadas para el sprint actual.

  - Incremento: Producto o funcionalidad que se entrega al final de cada sprint.

Instructivo de Uso para Scrum

Objetivo:

El propósito de Scrum es gestionar proyectos de manera ágil, dividiendo el trabajo en ciclos cortos (sprints) y promoviendo la colaboración continua entre los equipos, permitiendo adaptaciones rápidas y entregas incrementales.

1. Preparación Inicial

- Definir el Product Backlog: Reunir todas las tareas, características y requisitos del proyecto. El Product Owner debe priorizar estos elementos según su valor para el proyecto.

- Conformar el Equipo Scrum:

  - Product Owner: Define las prioridades y requisitos.

  - Scrum Master: Facilita el proceso Scrum y elimina obstáculos.

  - Equipo de Desarrollo: Realiza el trabajo de desarrollo durante los sprints.

2. Planificación del Sprint

- Sprint Planning:

  - Duración: 1 a 4 semanas.

  - El equipo revisa el Product Backlog y selecciona las tareas más prioritarias que se completarán durante el sprint.

  - Definir el objetivo del sprint y el Sprint Backlog (tareas específicas a completar).

3. Ejecución del Sprint

- Daily Scrum:

  - Reuniones diarias de máximo 15 minutos donde el equipo responde tres preguntas:

    - ¿Qué hice ayer?

    - ¿Qué haré hoy?

    - ¿Hay algún impedimento?

  - Esto ayuda a mantener la transparencia y el foco en los objetivos del sprint.

4. Revisión del Sprint

- Sprint Review:

  - Al final del sprint, el equipo presenta el incremento del producto al Product Owner y stakeholders.

  - El objetivo es revisar lo que se ha completado y recibir feedback.

5. Retrospectiva del Sprint

- Sprint Retrospective:

  - El equipo reflexiona sobre lo que ha funcionado bien y lo que necesita mejorar.

  - El Scrum Master guía la discusión para implementar mejoras en el siguiente sprint.

6. Continuación del Proceso

- Al finalizar un sprint, comienza un nuevo ciclo con un nuevo Sprint Planning.

## Metodología KANBAN

Kanban es otra metodología ágil que se utiliza para gestionar el flujo de trabajo visualizando las tareas a través de un tablero Kanban. Este método es ideal para equipos que trabajan en procesos continuos y buscan optimizar la eficiencia reduciendo cuellos de botella.

Elementos Clave de Kanban:

- Tablero Kanban:

  - El tablero se divide en columnas que representan las diferentes etapas del proceso de trabajo. Las tareas se mueven de una columna a otra, generalmente desde "Por Hacer" hasta "Hecho".

  - Ejemplos de columnas: Por Hacer, En Proceso, Revisión, Completado.

- Límite de Trabajo en Progreso (WIP):

  - Una de las reglas principales de Kanban es limitar la cantidad de tareas que pueden estar "En Proceso" al mismo tiempo. Esto evita la sobrecarga de trabajo y permite identificar cuellos de botella en el proceso.

- Mejora Continua:

  - Kanban fomenta la mejora continua en los flujos de trabajo, permitiendo al equipo optimizar sus procesos mediante la revisión constante del tablero y los resultados obtenidos.

Instructivo de Uso para Kanban

Objetivo:

El método Kanban gestiona el flujo de trabajo visualizando las tareas a través de un tablero, facilitando la mejora continua y reduciendo cuellos de botella. Es ideal para equipos que buscan optimizar procesos sin ciclos fijos.

1. Preparación Inicial

- Crear el Tablero Kanban:

  - El tablero se organiza en columnas que representan las etapas del flujo de trabajo, por ejemplo:

    - Por Hacer: Tareas que aún no han comenzado.

    - En Proceso: Tareas en las que se está trabajando.

    - En Revisión: Tareas completadas que están siendo revisadas.

    - Completado: Tareas finalizadas.

- Definir las Tareas:

  - Desglosar el trabajo en tarjetas (una por tarea) que se moverán entre las columnas del tablero.

2. Limitar el Trabajo en Progreso (WIP)

- Establecer un límite en la cantidad de tareas que pueden estar simultáneamente en la columna de "En Proceso" para evitar la sobrecarga de trabajo.

- Ejemplo: Si el WIP es 3, solo se pueden tener 3 tareas en "En Proceso" a la vez.

3. Visualización del Flujo de Trabajo

- A medida que el equipo trabaja en las tareas, las tarjetas se mueven de una columna a otra, facilitando la visualización del progreso.

- Cualquier bloqueo o tarea atascada se identifica fácilmente y se puede actuar rápidamente para resolverlo.

4. Revisión Continua

- Se recomienda hacer revisiones periódicas del tablero para ajustar el flujo de trabajo y detectar cuellos de botella.

- Reuniones de Revisión: No son obligatorias diarias, pero se deben realizar reuniones regulares para revisar el progreso y optimizar el flujo.

5. Mejora Continua

- Kanban promueve la mejora continua. Revisar regularmente el tablero y el proceso permite al equipo identificar formas de mejorar la eficiencia y reducir tiempos de espera.