# Metodología

| OBJETIVO | ETAPA | ACTIVIDADES (AJUSTADAS) | META |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Recolección y análisis de información secundaria | 1. Compilar información de fuentes oficiales e institucionales (Porkcolombia, DANE, ICA, INVIMA, FAO, Banco de la República, entre otras) relacionada con el sector porcino, el sacrificio formal y la normatividad sanitaria y ambiental aplicable. 2. Aplicar herramientas de análisis estratégico (PESTEL y Cinco Fuerzas de Porter) priorizando variables técnicas, normativas y logísticas relevantes para el desarrollo del proyecto. 3. Sistematizar los hallazgos mediante matrices de análisis que permitan identificar implicaciones directas del entorno sobre la viabilidad técnica del proyecto. | Identificar las condiciones actuales y las variables del entorno nacional y regional que inciden en la viabilidad de la creación de la planta de beneficio porcino. |
| 2 | Análisis de mercado preliminar | 1. Recopilar y analizar información secundaria oficial sobre el inventario porcino, la estructura productiva y la distribución territorial del sector porcino en Santander. 2. Estimar la demanda potencial del servicio de beneficio porcino mediante un enfoque indirecto, a partir del inventario de animales de levante y ceba y supuestos técnicos de rotación productiva. 3. Definir escenarios de demanda efectiva mediante la aplicación de factores de ajuste relacionados con accesibilidad logística, adopción del servicio y posible fuga hacia otras plantas. | Identificar el tamaño del mercado y establecer escenarios de demanda que sirvan como base para el dimensionamiento técnico del proyecto. |
| 3 | Definición de localización y tamaño de planta | 1. Analizar alternativas generales de localización a nivel regional y subregional con base en criterios técnicos, logísticos, ambientales y normativos. 2. Determinar el tamaño preliminar de la planta a partir del volumen de sacrificio estimado y la capacidad operativa requerida. 3. Utilizar herramientas cartográficas y de información geográfica como apoyo al análisis territorial. 4. Comparar cualitativamente ventajas y limitaciones de las zonas analizadas, sin realizar evaluación económica detallada de predios. | Determinar la capacidad y los criterios de localización más viables para la planta de beneficio porcino, garantizando funcionalidad operativa y cumplimiento normativo. |
| 4 | Análisis técnico del proceso productivo | 1. Describir detalladamente y de forma secuencial las etapas del proceso productivo, desde la recepción del animal hasta el despacho del producto en canal. 2. Elaborar el diagrama de flujo del proceso incorporando puntos de control sanitario y de bienestar animal. 3. Identificar y seleccionar la maquinaria y los equipos principales del proceso con base en fichas técnicas y lineamientos técnicos especializados. 4. Dimensionar preliminarmente equipos, áreas críticas y sistemas de refrigeración en función de la capacidad operativa de diseño. 5. Proponer una distribución general de planta bajo criterios de flujo unidireccional. | Establecer los lineamientos técnicos y operativos de la planta de beneficio, asegurando eficiencia productiva y cumplimiento de los estándares sanitarios. |
| 5 | Análisis organizacional preliminar | 1. Diseñar una estructura organizacional funcional acorde con la escala y naturaleza regulada de la planta. 2. Definir y describir de forma general los cargos por áreas funcionales, priorizando el área de producción. 3. Identificar los cargos exigidos por la normatividad sanitaria. 4. Calcular el requerimiento de personal del área de producción mediante un análisis cuantitativo basado en tiempos directos de trabajo por puesto. | Definir la estructura organizativa y los roles necesarios para la operación de la planta, con énfasis en la viabilidad operativa del proceso productivo. |
| 6 | Análisis normativo y legal | 1. Identificar la normativa vigente aplicable al beneficio porcino (Decreto 1500 de 2007, Resolución 240 de 2013, Resolución 0631 de 2015, Decreto 1072 de 2015, entre otras). 2. Analizar los requisitos sanitarios, ambientales y de funcionamiento exigidos por las autoridades competentes. 3. Relacionar las exigencias normativas con los componentes técnicos y operativos del proyecto. | Garantizar que la formulación del proyecto se encuentre alineada con las disposiciones legales, sanitarias y ambientales vigentes. |
| 7 | Conclusiones integrales y recomendaciones | 1. Integrar los resultados del análisis técnico, organizacional y normativo en un apartado de conclusiones. 2. Formular recomendaciones técnicas y operativas para fases posteriores del proyecto. | Presentar un cierre analítico del estudio que permita evaluar la prefactibilidad del proyecto y orientar su desarrollo futuro. |

Metodología general del proyecto

Nota. Elaboración propia a partir de los objetivos específicos del proyecto