| INFORMACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROCEDIMIENTO | Asesoría de obra pública por gestion comunitaria |  |
| OBJETIVO | Prestar asesoría técnica y apoyo profesional y logístico a la comunidad en cuanto al desarrollo de proyectos ejecutados por ésta, con el fin de que las obras se ejecuten con calidad, efectividad y eficacia. |  |
| ALCANCE | Aplica desde la recepción de las solicitudes de la comunidad y finaliza con el seguimiento de las obras con el fin de garantizar su correcta ejecución, elaborando un informe técnico de seguimiento a las mismas. |  |
| NORMAS REGULATORIAS |  |  |
| Constitución Política de Colombia, articulo 2 |  |  |
| DOCUMENTOS RELACIONADOS |  | RECURSOS NECESARIOS |
|  |  | Equipo de computo Elementos de oficina |

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

| ITEM | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | REGISTRO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Recibir de la comunidad solicitudes | Atender las solicitudes de la comunidad. | Secretaria de planeación | Solicitudes |
| 2 | Verificar necesidades y dar alternativas | Verificar que la necesidad se encuentre plenamente identificada y la alternativa de solución sea la más adecuada y conveniente a nivel comunitario. | Secretaria de planeación |  |
| 3 | Verificar viabilidad del proyecto | Verificar que el proyecto sea viable, según lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal, en el EOT y dentro de la normatividad ambiental vigente. | Secretaria de planeación | Proyecto |
| 4 | Reunir a la comunidad y escuchar propuestas y contrapropuestas | Se debe reunir a la comunidad, escuchar sus propuestas y contrapropuestas de las partes y acordar las respectivas actividades plenas, resultados esperados por quienes intervienen y levantar un acta. | Secretaria de planeación | Acta de reunión |
| 5 | Brindar soporte técnico y asesoría al personal que ejecutará el proyecto | Dar soporte técnico y brindar asesoría al personal que ejecutará el proyecto de acuerdo con los compromisos adquiridos en la reunión. | Secretaria de planeación | Informe de soporte técnico |
| 6 | Realizar seguimiento de obra e informe | Realizar el seguimiento de las obras con el fin de garantizar su correcta ejecución, elaborando un informe técnico de seguimiento de la obra. | Secretaria de planeación | Informe de seguimiento de obra |

| CONTROL DE CAMBIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | RESPONSABLE | FECHA DE CAMBIO |